[image: image13.png]wneiakn

‘Ofa eivar Buvata

Enixeipnoiakd Mpdypoppa
“Wneiakn SoykAion”




[image: image13.png]2η Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. «ΨΣ»


2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

1. Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη

2. Πρόοδος Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

· Συνολική επισκόπηση της προόδου εφαρμογής, ενέργειες προγραμματισμού & ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
· Περιγραφή υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας- επίτευξη στόχων και ανάλυση προόδου 
· Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 
· Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

· Συνοπτική παρουσίαση της πορείας της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ως προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
· Συνοπτική παρουσίαση της πορείας της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ως προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
1. Πρόσκληση και Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

[image: image1.jpg]EAANHNIKH AHMOKPATIA





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Αθήνα, 3/3/09

Αρ.Πρωτ. 151.789/ΨΣ3111-Δ

	Προς:
	Τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ως Πίνακας Αποδεκτών




	ΘΕΜΑ:
	Πρόσκληση για την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»


Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “Intercontinental” Λεωφόρος Συγγρού 89-93, θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», (ώρα προσέλευσης 8:30 π.μ.).

Παρακαλούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Σας επισυνάπτεται το σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης. Το υλικό του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης σας θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.infosoc.gr.

	
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ



	
	ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού

Υπόψη: κ. Β. Ασημακόπουλου

Γραφείο Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Υπόψη: κ. Δ. Δεσύπρη

Γραφείο Εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού

Υπόψη: κ. Ι. Λιάκου

Γραφείο Εκπροσώπου της Αρχής Πιστοποίησης

Υπόψη: κ. Δ. Σουσούνη

Γραφείο Προέδρου των Ψηφιακών Ενισχύσεων Α.Ε.

Υπόψη: κ. Ν. Χριστοδούλου

Γραφείο Προέδρου της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Υπόψη: κ. Κ. Δούκα

Γραφείο Εκπροσώπου Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπόψη: κας Αγγελοπούλου

Γραφείο Εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Υπόψη: κ. Κ. Τσουτσοπλίδη

Γραφείο Εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπόψη: κας Ι. Παπαδάκη

Γραφείο Εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Υπόψη: κου Β. Τσαγιάννη

Γραφείο Εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» του Γ ΚΠΣ.

Υπόψη: κου Ν. Μνιέστρη

Γραφείο Εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Πολιτισμός» του Γ ΚΠΣ.

Υπόψη: κου Στ. Κωστόπουλου

Γραφείο Εκπροσώπου Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπόψη: κας Ε. Τσουμάνη

Γραφείο Εκπροσώπου της ΜΟΔ Α.Ε.

Υπόψη: κου Δ. Αγουρίδη

Γραφείο Εκπροσώπου της ΕΝΑΕ. 

Υπόψη: κου Χρ. Μιχαλάκη

Γραφείο Εκπροσώπου της ΚΕΔΚΕ 

Υπόψη: κου Γ. Κουγιανού

Γραφείου Εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνική Επιτροπής (ΟΚΕ)

Υπόψη: κου Χρ. Σμυρνιού

Γραφείο Εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Γραφείο Εκπροσώπου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

Υπόψη: κου Μ. Δούφου

Γραφείο Εκπροσώπου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.)

Υπόψη: κου Ι. Θεοδωρόπουλου

Γραφείο Εκπροσώπου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε.)

Υπόψη: κου Α. Τζήκα

Γραφείο Εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)

Υπόψη: κας Α. Ξαρχά

Γραφείο Εκπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

Υπόψη: κου Ν. Δασκαλάκη

Γραφείο Εκπροσώπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

Υπόψη: κου Κ. Ταβλαρίδη

Γραφείο Εκπροσώπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Γραφείο Εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 

Υπόψη: κου Ο. Πυροβολάκη

Γραφείο Εκπροσώπου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) 

Υπόψη: κου Γ. Μπαθρέλλου

Γραφείο Εκπροσώπου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ)

Γραφείο Εκπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

Υπόψη: κου Στ. Ανέστη

Γραφείο Εκπροσώπου της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) 

Υπόψη: κου Θ. Χρονόπουλου

Γραφείο Εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Υπόψη: κου Γ. Βαρδακαστάνη

Γραφείο Εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Υπόψη: κας Κ. Γιαννακοπούλου & κας Μ. Χατζηδάκη

Γραφείο Εκπροσώπου της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ)

Υπόψη: κου Δ. Μπογιατζή

Γραφείο Εκπροσώπου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

Υπόψη: κου Ι. Κατωπόδη

Γραφείο Εκπροσώπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπόψη: κου Β. Ζορκάδη

Γραφείο Εκπροσώπου του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Μ.Α.)

Υπόψη: κου Β. Πάλλιου

Γραφείο Εκπροσώπου του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Υπόψη: κας Ε. Παγουρτζή

Γραφείο Εκπροσώπου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). 

Υπόψη: κας Β. Καρακατσάνη

Γραφείο Εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ).

Υπόψη: κου Ι. Φίρμπα

Γραφείο Εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Υπόψη: κου Β. Νεραντζόπουλου

Γραφείο Εκπροσώπου της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής 

Υπόψη: κου F. Amodeo
Γραφείο Εκπροσώπου της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης

Γραφείο Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Υπόψη: κου Κουβαράκη

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Αθήνα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2009

1. Χαιρετισμός από την Πολιτική Ηγεσία

2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης 

3. Έναρξη των εργασιών  από  τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης

4. Ενεργοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», εκχώρηση δράσεων, πορεία υλοποίησης του Ε.Π., στόχοι Ν+3/Ν+2, μεγάλα έργα, πορεία διαδικασίας για τη διαχειριστική επάρκεια τελικών δικαιούχων 

5. Παρουσίαση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

6. Παρουσίαση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»
7. Παρουσίαση μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

8. Έγκριση Αποφάσεων και Συμπερασμάτων της 2ης Επιτροπής           Παρακολούθησης

2. Πρόοδος Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
2. 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜ​ΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

I. Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», που εγκρίθηκε στις 26-10-2007 με την αρ. C(2007) 5339/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. (Κωδικός CCI 2007GR161PO002), εξειδικεύεται σε δύο Γενικούς Στόχους, ως εξής:

	Γενικός Στόχος 1
	Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ

	Γενικός Στόχος 2
	ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής


Οι γενικοί στόχοι αντιστοιχούνται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής μορφής του Προγράμματος σε Άξονες Προτεραιότητας (σε αυτούς προστίθεται ο Άξονας για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής)

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αναμένεται να υποστηρίξουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.  Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 εξειδικεύεται σε 4 Ειδικούς Στόχους:

· Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,

· Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ,

· Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία, και 

· Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 έχουν ως επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης. Η ωφέλεια του πολίτη σχετίζεται με όλες τις πτυχές της ζωής του. Συγκεκριμένα, ο Άξονας Προτεραιότητας εξειδικεύεται σε 2 Ειδικούς Στόχους:

· Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, και

· Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη.

Στο ακόλουθο σχήμα αποτυπώνεται η ανάλυση του ΕΠ ΨΣ σε Γενικούς Στόχους/Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους:

ΔΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

[image: image14.png]wneiakn

‘Ofa eivar Buvata

Enixeipnoiakd Mpdypoppa
“Wneiakn SoykAion”




II. Ενέργειες Ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το διάστημα που μεσολάβησε από την 1η Επ.Πα. δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επιτυχή ενεργοποίηση του ΕΠ ΨΣ και την εναρμόνιση των διαδικασιών της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ΕΠ, η ΕΥΔ του ΕΠ ΨΣ ξεκίνησε αμέσως μετά την έγκρισή του (26-10-2007) ενέργειες προετοιμασίας.

Ήδη στο πλαίσιο του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ, εντάχθηκαν και ολοκληρώνονται ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί:

· Μελέτες ωρίμανσης έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, και συγκεκριμένα 35 έργα Π/Υ 3.677.843,47€ (Πρόσκληση 177)

· Μελέτες ωρίμανσης, προετοιμασίας και εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής υλοποίησης των ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση», και συγκεκριμένα 113 έργα Π/Υ 4.562.992,57€ (Πρόσκληση 180)

· Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση, καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής της ψηφιακής στρατηγικής στους Δήμους και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, και συγκεκριμένα 100 έργα Π/Υ 4.586.945,75€ (Πρόσκληση 185)
· Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Πράξεων ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα 1 έργο Π/Υ 90.000€ (Πρόσκληση 190), που αφορά στην εγκατάσταση ενός προσωρινού πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα καταχωρεί και επεξεργάζεται το υλικό του ΕΠ ΨΣ, τουλάχιστον μέχρι να ετοιμαστεί το νέο ΟΠΣ από την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ. 

Πραγματοποιήθηκε εξάλλου ομαδοποίηση και εξέταση στις πρώτες ιδέες-προτάσεις που εστάλησαν (άτυπα) από φορείς και αφορούν σε πράξεις για το ΕΠ ΨΣ, ώστε σε συνδυασμό με την Πρόσκληση 180 να διαμορφωθεί πλάνο ώριμων δράσεων με βάση τις οποίες τελικά προετοιμάστηκαν οι πρώτες προσκλήσεις του ΕΠ ΨΣ.

Επίσης, προκειμένου για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΠ ΨΣ, έγιναν οι εξής ενέργειες:

· Έγκριση εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής πράξεων μέσω γραπτής διαδικασίας (Απρίλιος 2008)

· Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων ενισχύσεων μέσω άμεσης αξιολόγησης (Φεβρουάριος 2009)

· Ενημερωτικές εκδηλώσεις ενημέρωσης Δικαιούχων για την ενεργοποίηση του Ε.Π.

· Εκχώρηση περίπου 500Μ€ από τις μεταβατικές περιφέρειες στη ΕΥΔ Ε.Π. Ψ.Σ. (Σεπτέμβριος 2008)
· Έκδοση 5 προσκλήσεων διαχειριστικής επάρκειας και πιστοποίηση δικαιούχων

· Ορισμός δύο ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης του Ε.Π. Ψ.Σ., Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Σεπτέμβριος 2008), Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (Φεβρουάριος 2009)
· Εκχώρηση διαχείρισης 10,5Μ€ για την υλοποίηση πράξεις ενισχύσεων ΜΜΕ στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. (Φεβρουάριος 2009)

· Έκδοση 4 προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους 244,87 Μ€ (περίπου το 23% του Π/Υ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση)

· Αξιολογήσεις των προτάσεων των 2 πρώτων προσκλήσεων (σε εξέλιξη)

· Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής για το συντονισμό των Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 10 του 3614 (α.π. 151.806/ΨΣ 3205-Α1 4-3-2009)

· Εγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ ΨΣ για το έτος 2007 (με την υπ. αριθ. 152.600/ΨΣ6990-Α/26.6.08 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΨΣ), επί του περιεχόμενου της οποίας οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχαν παρατηρήσεις (επιστολή τους με αριθ. πρωτ. 007195/29.7.2008).   

· Προετοιμασία για τις προκηρύξεις για τον Σύμβουλο Δημοσιότητας και τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
Εξάλλου, το 2008 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ), με την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και οριστικοποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013. Ακόμη, εκδόθηκε η ΚΥΑ 22840/30-5-08 για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 .
III. Ψηφιακή στρατηγική και νήματα δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ ΨΣ

Α. Σχεδιασμός νέων δράσεων – Ανάδειξη της Ανθρώπινης διάστασης και της ωφελιμότητας

Η Ψηφιακή Στρατηγική εισήλθε το 2008 στη δεύτερη φάση υλοποίησής της αξιοποιώντας ως χρηματοδοτικό εργαλείο το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σε αντίθεση με τις παλαιότερες πρακτικές υιοθέτησης δράσεων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες ΤΠΕ κατά τρόπο αποσπασματικό, η Ψηφιακή Στρατηγική αποσκοπεί στη σχεδίαση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που αποτελούνται από σύνολα δράσεων. Στόχος της νέας αυτής προσέγγισης είναι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με την υιοθέτηση συνδυασμού πρωτοβουλιών. Τα σύνολα αυτά δράσεων αποκτούν, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής, την «κωδική» ονομασία «νήματα δράσεων». Τα «Νήματα Δράσεων» αποτελούν στρατηγική κατεύθυνση για τη διαμόρφωση των προτάσεων των φορέων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», χωρίς ωστόσο να αποτελούν τυπική προϋπόθεση ένταξης στο Ε.Π.
Σχήμα 1: Μεθοδολογία σχεδιασμού νέων παρεμβάσεων 

[image: image2.png]Sl 100% eof

| A - | = Design “JLI:WSM:!

EHE= «

Draw: [5] AutoShapest N N IOl A& M@ D-d- A-S

R R D R DAL RR R

Typea questionforhelp v X

[RE RS RO o]

B Wnolakn ZTparnyikn

MeBodoloyia oxediacpol véwv napepBacewv

KareuBuvon 1: BeAtiwon g Napaywyikémrag pe TIE

Er6%0¢ 1.1: Mpoenon TNE oe emyeiprioeg

p ‘g Eiyoc 1.2 Ungiaxés urmpsoisg mpog emxeprosis
b 2 570¢0c 1.3 Evioyuon ouBoNig khGBou TNE
- E
B 8 Er6x0c 1.4: MpowBnon emmyeipnamkom1ag
- W
B <
: §
B 2 Kareuduvon 2: Behtiwon mg Moismra Zwrig pe TNE
3
B 3 3r6x062 1 Neptexopevo, urmpeotec kai mpownon TNE  eogeopd
H ;
B $T6X0G 2.2: WnplaikéC Urmpesizg TTpog ToNiTeq
b MiaoivBeon

Zijnpa - Avéyxn #1
ToArmiov

O

Onaxnmpuém
Napéuaon

g Apdon
Apdon

[ Apdon

Ziympa - Avéyxn #2

TMoAmv.

<

OroApwnE
Napégaon
Apdon

Apdon

Apdon
Apdon

B

Click to add notes

Side 4 of 6

‘midnight. curtain





Β. Νήματα της Ψηφιακής Στρατηγικής – Οι κατευθύνσεις

Κάθε νήμα δράσεων αποτελείται από περισσότερες της μιας τεχνολογικές δράσεις και έχει ένα κοινό στόχο που αναφέρεται στην πραγματική - καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχουν κατ’ αρχήν προσδιορισθεί 9 Νήματα Δράσεων, τα οποία με εργαλείο τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αντιστοιχίζονται σε κρίσιμες καθημερινές διαστάσεις της ζωής των πολιτών και επιχειρήσεων. 

Τα 9 Νήματα που αντιστοιχίζονται σε στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής είναι:

1ο νήμα – Ψηφιακή Γνώση: ψηφιακή πρόσβαση σε περισσότερη γνώση, πέρα και πλέον της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το συγκεκριμένο νήμα δεν αφορά μόνο σε μαθητές ή φοιτητές, αλλά και σε εργαζόμενους, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε καθέναν που είτε παράγει, είτε διαχειρίζεται είτε αναζητά με ψηφιακό τρόπο γνώση. Περιλαμβάνει δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση στη γνώση, την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και τη διάθεση της γνώσης από όσους τη διαχειρίζονται και την προσφέρουν.

2ο νήμα – Ψηφιακός καταναλωτής: ενίσχυση των καταναλωτών, ώστε να μπορούν να αγοράζουν ηλεκτρονικώς φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα αλλά και να ενημερώνονται καλύτερα για τις επικρατούσες τιμές. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις, αλλά και δράσεις για ΜΚΟ και φορείς του δημοσίου, όπου με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή.

3ο νήμα - Ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: ηλεκτρονική παρακολούθηση και πρόληψη καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον, ψηφιακές δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης, δράσεις για την πολιτική προστασία κλπ.

4ο νήμα – Ψηφιακή Ασφάλεια: δράσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή ασφάλεια. 

5ο νήμα – Ψηφιακή Υποστήριξη της Εργασίας: δράσεις για την υποστήριξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, την πρόσβαση στην εργασία με αποδοτικότερο τρόπο, την αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν την εργασία, την προσφορά εργασίας από επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες κλπ.

6ο νήμα – Ψηφιακή Υποστήριξη του ‘Ευ ζην’: δράσεις με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που συμβάλουν στην ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την υγεία καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, εξοικονομεί χρόνο και τους διευκολύνει στις καθημερινές τους ψυχαγωγικές ή άλλες δραστηριότητες.

7ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της συμμετοχής: δράσεις για την ενσωμάτωση μη-προνομιούχων κοινωνικών ομάδων καθώς και ομάδων πολιτών που εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην Ψηφιακή Ελλάδα. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες και τοπικά δρώμενα και συμβάλουν στην ενεργοποίησή τους.

8ο νήμα – Ψηφιακή Υποστήριξη της Εξωστρέφειας: ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας εκτός των παραδοσιακών τοπικών αγορών αλλά και εκτός Ελληνικών συνόρων και παράλληλη ενίσχυση της δικτύωσης και της επικοινωνίας με τους Έλληνες της διασποράς.

9ο νήμα – Ψηφιακή Περιφέρεια: πολύ εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να αναδείξουν ή να αξιοποιήσουν πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως εργαλείου ανάπτυξης για την ανάδειξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
ΙV. Ενέργειες εξειδίκευσης του ΕΠ ΨΣ 
Με την υπ. αριθ. 14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712/27.3.2008 στάλθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων η εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» εξειδικεύεται σε τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας και έξι (6) Ειδικούς Στόχους. Οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ ΨΣ συμπίπτουν με τις κατηγορίες πράξεων του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αυτές είναι: 

1. Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις

2. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ

3. Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία

4. Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ

5. ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

6. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας διοίκησης  για τον πολίτη

Η εξειδίκευση του προϋπολογισμού του ΕΠ ΨΣ ανά κατηγορία παρέμβασης (total earmarking), φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

[image: image3.wmf]Κωδικός

Περιγραφή Κατηγορίας Παρέμβασης

Στόχος 1

Στόχος 2

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)

115.000.000,00 €

0,00 €

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, 

δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 

καινοτομία, ηλεκτρονικά περιεχόμενο, κ.λ.π.)

30.000.000,00 €

0,00 €

12

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN - ICT)

23.000.000,00 €

0,00 €

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)

397.000.000,00 €

0,00 €

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, δικτύωση, κ.λ.π.)

99.000.000,00 €

0,00 €

15

Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους

130.000.000,00 €

0,00 €

73

Μέτρα για την αύξηση της Δια Βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση

50.000.000,00 €

0,00 €

85

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

10.000.000,00 €

0,00 €

6

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

6.000.000,00 €

0,00 €

860.000.000,00 €

0,00 €

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ποσά σε εκατ € (Κοινοτική Συνδρομή)

Σύνολο:


Αντίστοιχα, ανά άξονα προτεραιότητας (earmarking priority 1 & 2):

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

[image: image15.png]wneiakn

‘Ofa eivar Buvata

Enixeipnoiakd Mpdypoppa
“Wneiakn SoykAion”



[image: image4.wmf]Κωδικός

Περιγραφή Κατηγορίας Παρέμβασης

Στόχος 1

Στόχος 2

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)

115.000.000,00 €

0,00 €

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, 

δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 

καινοτομία, ηλεκτρονικά περιεχόμενο, κ.λ.π.)

10.000.000,00 €

0,00 €

12

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN - ICT)

23.000.000,00 €

0,00 €

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)

0,00 €

0,00 €

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, δικτύωση, κ.λ.π.)

99.000.000,00 €

0,00 €

15

Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους

130.000.000,00 €

0,00 €

73

Μέτρα για την αύξηση της Δια Βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση

25.000.000,00 €

0,00 €

85

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

4.400.000,00 €

0,00 €

6

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

2.600.000,00 €

0,00 €

409.000.000,00 €

0,00 €

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ποσά σε εκατ € (Κοινοτική 

Σύνολο:


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

[image: image16.png]wneiakn

‘Ofa eivar Buvata

Enixeipnoiakd Mpdypoppa
“Wneiakn SoykAion”



[image: image5.wmf]Κωδικός

Περιγραφή Κατηγορίας Παρέμβασης

Στόχος 1

Στόχος 2

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)

0,00 €

0,00 €

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, 

δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 

καινοτομία, ηλεκτρονικά περιεχόμενο, κ.λ.π.)

20.000.000,00 €

0,00 €

12

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN - ICT)

0,00 €

0,00 €

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)

397.000.000,00 €

0,00 €

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, δικτύωση, κ.λ.π.)

0,00 €

0,00 €

15

Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους

0,00 €

0,00 €

73

Μέτρα για την αύξηση της Δια Βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση

25.000.000,00 €

0,00 €

85

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

5.600.000,00 €

0,00 €

6

Αξιολόγηση, μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

3.400.000,00 €

0,00 €

451.000.000,00 €

0,00 €

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ποσά σε εκατ € (Κοινοτική 

Σύνολο:


Εντός του καλοκαιριού του 2007 ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ολοκλήρωσε την εξειδίκευση τμήματος των συμφωνηθέντων χρηματοδοτήσεων εκχώρησης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (για τις περιφέρειες μεταβατικής στήριξης) και υπέβαλλε για το σύνολο των θεματικών προτεραιοτήτων «αίτημα εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης και χρηματοδοτήσεων» με α.π. 7415-Α1/7.7.2008.
V. Εκχωρήσεις στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης  

Α. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των ΠΕΠ στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

Σε συνέχεια του αιτήματος εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης και χρηματοδοτήσεων της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ με α.π. 7415-Α1/7.7.2008, με την ΥΑ με α.π. 43079/ΕΥΣ5909/22.9.2008 εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των ΠΕΠ στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. 
Τα ποσά των μέχρι στιγμής εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων εκχώρησης (~60% του συνόλου ~ 500Μ€) από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (για τις περιφέρειες μεταβατικής στήριξης) παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

[image: image6.emf]Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : 11 "ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013"

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 92

1

7/8/2008

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΤΠΑ 1.813.092 823.112 645.379 344.601 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.737.264 788.688 618.388 330.188 0 0 0 0

3.550.356 1.611.800 1.263.767 674.789 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 604.364 274.371 215.126 114.867 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

579.088 262.895 206.129 110.064 0 0 0 0

1.183.452 537.266 421.255 224.931 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 528.819 240.074 188.236 100.509 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

506.702 230.034 180.363 96.305 0 0 0 0

1.035.521 470.108 368.599 196.814 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 6.496.915 2.949.485 2.312.608 1.234.822 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

6.225.198 2.826.130 2.215.889 1.183.179 0 0 0 0

12.722.113 5.775.615 4.528.497 2.418.001 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 618.111 280.611 220.019 117.481 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

592.260 268.876 210.818 112.566 0 0 0 0

1.210.371 549.487 430.837 230.047 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 19.261 11.010 8.251 0 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

31.535 18.025 13.510 0 0 0 0 0

50.796 29.035 21.761 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 18.279 10.448 7.831 0 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

29.926 17.105 12.821 0 0 0 0 0

48.205 27.553 20.652 0 0 0 0 0

5.103.559

ευρώ λόγω υπέρβασης

του ποσοστού 10% των επιλέξιμων δαπανών για αγορά εδαφικών εκτάσεων, λόγω ελλείμματος χρηματοδότησης εξ αιτίας της παραγωγής εσόδων κλπ.  

με την ακόλουθη κατανομή ανά άξονα:

Αξ. Προτεραιότητας 6: 5.103.559

€

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΠΑ 4.589.111 8.186.561 10.098.841 10.098.841 10.098.841 10.098.841

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4.411.753 7.869.671 9.701.973 9.701.973 9.701.973 9.701.973

9.000.864 16.056.232 19.800.814 19.800.814 19.800.814 19.800.814

Στο ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης δύναται να διατεθούν πρόσθετοι εθνικοί πόροι ύψους   

Υποχρέωση αθροιστικής απορρόφησης (εφαρμογή "Ν+3 / Ν+2 ")

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ποσά σε ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια κατανομή

Άξονας Προτεραιότητας 06:   "ΑΠ6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

ευρυζωνικών δικτύων) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

11

Τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας (πρόσβαση, 

ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, 

πρόληψη κινδύνου, έρευνα, 

καινοτομία, ηλεκτρονικό 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

12

Τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ 

(διευρωπαϊκό δίκτυο)]

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον 

πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

ηλεκτρονική μάθηση, 

ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ 

(ηλεκτρονικό εμπόριο, 

εκπαίδευση και κατάρτιση, 

δικτύωση κ.λ.π.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 12:   "ΑΠ12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

85

Προετοιμασία, εφαρμογή 

παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, 

πληροφορίες και επικοινωνία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)



[image: image7.emf]Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : 13 "ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013"

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 136

1

7/8/2008

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΤΠΑ 83.025.469 23.080.775 22.071.334 20.237.323 17.636.037 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

20.740.192 5.765.697 5.513.534 5.055.388 4.405.573 0 0 0

103.765.661 28.846.472 27.584.868 25.292.711 22.041.610 0 0 0

ΕΤΠΑ 23.370.730 6.496.811 6.212.672 5.696.432 4.964.815 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

7.690.682 2.137.927 2.044.424 1.874.543 1.633.788 0 0 0

31.061.412 8.634.738 8.257.096 7.570.975 6.598.603 0 0 0

ΕΤΠΑ 13.530.422 3.761.311 3.596.810 3.297.934 2.874.367 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4.452.500 1.237.747 1.183.614 1.085.262 945.877 0 0 0

17.982.922 4.999.058 4.780.424 4.383.196 3.820.244 0 0 0

ΕΤΠΑ 9.225.288 2.564.531 2.452.370 2.248.592 1.959.795 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.035.796 843.918 807.010 739.951 644.917 0 0 0

12.261.084 3.408.449 3.259.380 2.988.543 2.604.712 0 0 0

ΕΤΠΑ 16.255.975 4.958.093 4.741.250 4.347.277 2.209.355 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

5.349.406 1.631.576 1.560.218 1.430.572 727.040 0 0 0

21.605.381 6.589.669 6.301.468 5.777.849 2.936.395 0 0 0

ΕΤΠΑ 26.753.336 7.437.139 7.111.874 6.520.915 5.683.408 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

8.803.807 2.447.363 2.340.328 2.145.859 1.870.257 0 0 0

35.557.143 9.884.502 9.452.202 8.666.774 7.553.665 0 0 0

ΕΤΠΑ 1.359.770 424.528 405.961 372.228 157.053 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

471.757 147.285 140.845 129.140 54.487 0 0 0

1.831.527 571.813 546.806 501.368 211.540 0 0 0

ΕΤΠΑ 1.359.770 329.826 315.401 289.193 273.736 151.614 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

471.757 114.429 109.425 100.332 94.970 52.601 0 0

1.831.527 444.255 424.826 389.525 368.706 204.215 0 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΠΑ 49.053.014 95.960.686 138.970.580 174.880.760 174.880.760 174.880.760

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

14.325.942 28.025.340 40.586.387 51.015.897 51.015.897 51.015.897

63.378.956 123.986.026 179.556.967 225.896.657 225.896.657 225.896.657

Υποχρέωση αθροιστικής απορρόφησης (εφαρμογή "Ν+3 / Ν+2 ")

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 05:   "ΑΠ5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

85

Προετοιμασία, εφαρμογή 

παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

15

Αλλα μέτρα για την πρόσβαση 

των ΜΜΕ σε τεχνολογίες 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και στην 

αποτελεσματική χρήση τους

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

14 Yπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

12

Τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνίας (ΤΕΝ - ΙCT)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

11

Τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνίας (πρόσβαση 

ασφάλεια ενδολειτουργική 

ικανότητα αποφυγή κινδύνου 

έρευνα καινοτομία ηλεκτρονικό 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 03:   "ΑΠ3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

ευρυζωνικών δικτύων)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 02:   "ΑΠ2: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον 

πολίτη (ηλεκτρονική υγεία , 

ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση,ηλεκτρονική 

εκμάθηση, ηλεκτρονική 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ποσά σε ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια κατανομή

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, 

πληροφορίες και επικοινωνία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)



[image: image8.emf]Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : 12 "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013"

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 113

1

7/8/2008

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΤΠΑ 1.568.519 896.564 671.955 0 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.034.429 591.279 443.150 0 0 0 0 0

2.602.948 1.487.843 1.115.105 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 17.669.685 10.100.100 7.569.585 0 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

9.493.527 5.426.560 4.066.967 0 0 0 0 0

27.163.212 15.526.660 11.636.552 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 5.872.320 2.880.893 2.258.826 732.601 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.327.682 651.346 510.701 165.635 0 0 0 0

7.200.002 3.532.239 2.769.527 898.236 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 1.712.760 840.260 658.824 213.676 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

387.240 189.976 148.955 48.309 0 0 0 0

2.100.000 1.030.236 807.779 261.985 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 4.797.070 2.353.388 1.845.225 598.457 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.084.577 532.081 417.190 135.306 0 0 0 0

5.881.647 2.885.469 2.262.415 733.763 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 7.162.762 3.513.969 2.755.203 893.590 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.619.440 794.478 622.928 202.034 0 0 0 0

8.782.202 4.308.447 3.378.131 1.095.624 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 42.231 24.137 18.094 0 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

65.130 37.224 27.906 0 0 0 0 0

107.361 61.361 46.000 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 63.987 36.571 27.416 0 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

98.683 56.401 42.282 0 0 0 0 0

162.670 92.972 69.698 0 0 0 0 0

3.957.452

ευρώ λόγω υπέρβασης

του ποσοστού 10% των επιλέξιμων δαπανών για αγορά εδαφικών εκτάσεων, λόγω ελλείμματος χρηματοδότησης εξ αιτίας της παραγωγής εσόδων κλπ.  

με την ακόλουθη κατανομή ανά άξονα

Αξ. Προτεραιότητας 8: 3.957.452

€

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΠΑ 20.645.882 36.451.010 38.889.334 38.889.334 38.889.334 38.889.334

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

8.279.345 14.559.424 15.110.708 15.110.708 15.110.708 15.110.708

28.925.227 51.010.434 54.000.042 54.000.042 54.000.042 54.000.042

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ποσά σε ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια κατανομή

Στο ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης δύναται να διατεθούν πρόσθετοι εθνικοί πόροι ύψους   

Υποχρέωση αθροιστικής απορρόφησης (εφαρμογή "Ν+3 / Ν+2 ")

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 02:   "ΑΠ2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, 

ασφάλεια, δυνατότητα 

λειτουργικής εναλλαγής 

συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 05:   "ΑΠ 5: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον 

πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

ηλεκτρονική εκμάθηση, 

ηλεκτρονική ενσωμάτωση , 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 08:   "ΑΠ 8 : ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

ευρυζωνικών δικτύων)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

12

Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ 

(ηλεκτρονικό εμπόριο, 

εκπαίδευση και κατάρτιση, 

δικτύωση κ.λ.π.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

15

Άλλα μέτρα για την πρόσβαση 

των ΜΜΕ σε τεχνολογίες 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και στην 

αποτελεσματική χρήση τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 11:   "ΑΠ 11: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

85

Προετοιμασία, εφαρμογή 

παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, 

πληροφορίες και επικοινωνία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)



[image: image9.emf]Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : 09 "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013"

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 47

1

7/8/2008

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΤΠΑ 3.797.864 1.054.315 1.008.205 959.828 775.516 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.113.839 309.210 295.687 281.499 227.443 0 0 0

4.911.703 1.363.525 1.303.892 1.241.327 1.002.959 0 0 0

ΕΤΠΑ 1.319.953 366.429 350.403 333.589 269.532 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

387.116 107.466 102.766 97.835 79.049 0 0 0

1.707.069 473.895 453.169 431.424 348.581 0 0 0

ΕΤΠΑ 1.091.961 303.137 289.878 275.969 222.977 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

320.251 88.904 85.016 80.936 65.395 0 0 0

1.412.212 392.041 374.894 356.905 288.372 0 0 0

ΕΤΠΑ 13.439.521 3.730.911 3.567.739 3.396.548 2.744.323 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.941.547 1.094.203 1.046.347 996.141 804.856 0 0 0

17.381.068 4.825.114 4.614.086 4.392.689 3.549.179 0 0 0

ΕΤΠΑ 5.720.752 999.351 955.644 909.791 861.718 811.360 758.643 424.245

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.677.784 293.090 280.272 266.823 252.725 237.956 222.495 124.423

7.398.536 1.292.441 1.235.916 1.176.614 1.114.443 1.049.316 981.138 548.668

ΕΤΠΑ 1.560.660 1.030.351 530.309 0 0 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

457.711 302.182 155.529 0 0 0 0 0

2.018.371 1.332.533 685.838 0 0 0 0 0

ΕΤΠΑ 265.732 73.763 70.537 67.153 54.279 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

120.465 33.439 31.977 30.443 24.606 0 0 0

386.197 107.202 102.514 97.596 78.885 0 0 0

ΕΤΠΑ 99.650 27.661 26.452 25.182 20.355 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

45.175 12.540 11.992 11.415 9.228 0 0 0

144.825 40.201 38.444 36.597 29.583 0 0 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΠΑ 7.585.918 14.385.085 20.353.145 26.113.205 26.871.848 27.296.093

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

2.241.034 4.250.620 6.015.712 7.716.970 7.939.465 8.063.888

9.826.952 18.635.705 26.368.857 33.830.175 34.811.313 35.359.981

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, 

πληροφορίες και επικοινωνία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 10:   "ΑΠ10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

85

Προετοιμασία, εφαρμογή 

παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

15

Άλλα μέτρα για την πρόσβαση 

των ΜΜΕ σε τεχνολογίες 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και στην 

αποτελεσματική χρήση τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ 

(ηλεκτρονικό εμπόριο, 

εκπαίδευση και κατάρτιση, 

δικτύωση κ.λ.π.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον 

πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

ηλεκτρονική εκμάθηση, 

ηλεκτρονική ενσωμάτωση , 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

12

Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, 

ασφάλεια, δυνατότητα 

λειτουργικής εναλλαγής 

συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ποσά σε ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια κατανομή

Υποχρέωση αθροιστικής απορρόφησης (εφαρμογή "Ν+3 / Ν+2 ")

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 05:   "ΑΠ5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΔΜ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

ευρυζωνικών δικτύων)



[image: image10.emf]Χρηματοδοτικός Πίνακας Κατηγοριών Πράξεων του ΕΠ : 09 "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013"

η διαχείριση των οποίων εκχωρείται στην: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 46

1

6/8/2008

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΤΠΑ 18.775.982 5.115.012 4.891.306 4.656.606 4.113.058 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.506.487 955.248 913.470 869.639 768.130 0 0 0

22.282.469 6.070.260 5.804.776 5.526.245 4.881.188 0 0 0

ΕΤΠΑ 6.346.294 1.728.877 1.653.265 1.573.936 1.390.216 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.185.195 322.875 308.754 293.939 259.627 0 0 0

7.531.489 2.051.752 1.962.019 1.867.875 1.649.843 0 0 0

ΕΤΠΑ 5.331.376 1.452.390 1.388.870 1.322.227 1.167.889 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

995.655 271.240 259.377 246.931 218.107 0 0 0

6.327.031 1.723.630 1.648.247 1.569.158 1.385.996 0 0 0

ΕΤΠΑ 66.422.101 18.094.918 17.303.534 16.473.256 14.550.393 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

12.404.584 3.379.295 3.231.502 3.076.444 2.717.343 0 0 0

78.826.685 21.474.213 20.535.036 19.549.700 17.267.736 0 0 0

ΕΤΠΑ 17.761.065 4.838.525 4.626.911 4.404.898 3.890.731 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.316.948 903.613 864.094 822.632 726.609 0 0 0

21.078.013 5.742.138 5.491.005 5.227.530 4.617.340 0 0 0

ΕΤΠΑ 22.835.654 6.220.961 5.948.886 5.663.440 5.002.367 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4.264.647 1.161.789 1.110.977 1.057.669 934.212 0 0 0

27.100.301 7.382.750 7.059.863 6.721.109 5.936.579 0 0 0

ΕΤΠΑ 841.290 229.184 219.160 208.644 184.302 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

551.537 150.249 143.678 136.784 120.826 0 0 0

1.392.827 379.433 362.838 345.428 305.128 0 0 0

ΕΤΠΑ 636.873 173.497 165.909 157.948 139.519 0 0 0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

417.524 113.742 108.767 103.549 91.466 0 0 0

1.054.397 287.239 274.676 261.497 230.985 0 0 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΕΤΠΑ 37.679.867 73.711.799 108.014.806 138.313.762 138.313.762 138.313.762

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

7.144.309 13.976.161 20.480.199 26.225.053 26.225.053 26.225.053

44.824.176 87.687.960 128.495.005 164.538.815 164.538.815 164.538.815

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, 

πληροφορίες και επικοινωνία

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Άξονας Προτεραιότητας 04:   "ΑΠ4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

10

Υποδομή τηλεπικοινωνιών 

(συμπεριλαμβανομένων των 

ευρυζωνικών δικτύων)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, 

ασφάλεια, δυνατότητα 

λειτουργικής εναλλαγής 

συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Θεματική προτεραιότητα

12

Τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Θεματική προτεραιότητα

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον 

πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

ηλεκτρονική εκμάθηση, 

ηλεκτρονική ενσωμάτωση , 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ 

(ηλεκτρονικό εμπόριο, 

εκπαίδευση και κατάρτιση, 

δικτύωση κ.λ.π.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Υποχρέωση αθροιστικής απορρόφησης (εφαρμογή "Ν+3 / Ν+2 ")

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

15

Άλλα μέτρα για την πρόσβαση 

των ΜΜΕ σε τεχνολογίες 

πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών και στην 

αποτελεσματική χρήση τους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας 10:   "ΑΠ10.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ"

Θεματική προτεραιότητα ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

85

Προετοιμασία, εφαρμογή 

παρακολούθηση και επιθεώρηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ποσά σε ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια κατανομή



Β. Εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
Με την υπ. αριθ. 10413-A1/16.9.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Με την υπ. αριθ. 3079-A1/27.2.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.». Η πρώτη εκχώρηση αφορά στην υλοποίηση πράξης ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ύψους 10.500.000 €.
VΙ. Ενέργειες για την αξιολόγηση των πράξεων του ΕΠ ΨΣ 

Μετά την έγκριση από την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΨΣ των βασικών κατηγοριών κριτηρίων επιλογής πράξεων προς χρηματοδότηση από το ΕΠ, ακολούθησε ή έγκριση  (απόφαση α.π. 4161-Α/ 21-4-2008 ) των εξειδικευμένων κριτηρίων με την διαδικασία της γραπτής διαδικασίας. Η περαιτέρω εξειδίκευσή τους (βαθμολογία) από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ για τις τέσσερις προσκλήσεις που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα.    
Εξάλλου, το 2008 έγιναν και οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκριση των παραπάνω κριτηρίων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν γραπτές διαδικασίες στα ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης και εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων προς χρηματοδότηση του ΕΠ ΨΣ.
Με την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας (α.π.11398/ΨΣ3236, 26/02/09), εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων μέσω άμεσης αξιολόγησης για ενισχύσεις. Τα ίδια κριτήρια έχουν αποσταλεί προς την ΕΑΣ και τους επιτροπές παρακολούθησης των μεταβατικών περιφερειών προς έγκριση.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων πράξεων από τους δικαιούχους του Ε.Π., με την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψ.Σ. (α.π. 2156-Δ, 9-2-2009)  έχει συσταθεί πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης προκειμένου για την συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων. 
VII   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ

Με την απόφαση με αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των δεκατριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». Η έγκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων πρώτων χωρών για τις οποίες εγκρίθηκε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Σημαντικό επίσης  στοιχείο είναι ότι με την έγκριση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να καταβάλει τις ενδιάμεσες πληρωμές των κοινοτικών πόρων στη χώρα μας, δεδομένου ότι η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση. 

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» και περιλαμβάνει τον ορισμό της Διαχειριστικής Αρχής και των επί μέρους Αρχών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου, που είναι κοινές για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

Επίσης, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων που απαιτούνται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό όπως την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζουν η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου και τα έντυπα που χρησιμοποιούν, τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για παρατυπίες και ανακτήσεις, τους κανόνες τήρησης του Κοινοτικού Δικαίου. 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου λειτουργεί ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης (helpdesk) στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης /Εθνική Αρχή Συντονισμού /Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, στην ιστοσελίδα http://www.espa.gr στο πεδίο «Πώς υλοποιείται», το οποίο απευθύνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης ή εφαρμογής και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης. Στόχος της λειτουργίας του γραφείου είναι η συνεχής υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και η παροχή υποστήριξης επί νομικών θεμάτων, η άμεση αντιμετώπιση σχετικών ερωτημάτων που ανακύπτουν και η διασφάλιση της ομοιογενούς εφαρμογής των διαδικασιών και κανόνων του Συστήματος. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εξέταση και έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου από τις υπηρεσίες της  Επιτροπής ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς προβλήματα, γεγονός που αναδεικνύει την ολοκληρωμένη και μεθοδική εργασία αλλά και την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ελληνικών αρχών, οι οποίες σχεδίασαν, διαβουλεύτηκαν και ολοκλήρωσαν την έκδοση των επί μέρους κανονιστικών πράξεων, εγχειριδίων, οδηγιών και εντύπων που απαιτούνται από τους Κανονισμούς. 

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θέτει τους όρους για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων και ταυτοχρόνως ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Κοινοτικών Κανονισμών. H έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αποτελεί μόνον την αφετηρία για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης. Μέριμνα και ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων αρχών είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των επί μέρους Προγραμμάτων και η επίτευξη των επιδιωκόμενων αναπτυξιακών στόχων.

VΙΙI. Ενέργειες για την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και του SFC2007

Το 2008, στο πλαίσιο της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας  του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, στάλθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στην Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ κωδικοποιημένα στοιχεία της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως τώρα, προκειμένου για την ενημέρωση του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και της  ιστοσελίδας  http://www3.mnec.gr/ergorama/ops_registered_data_ESPA.asp. Συγκεκριμένα, δόθηκαν στοιχεία που αφορούν στους Φορείς, τους Δείκτες και τις Κατηγορίες Πράξεων του ΕΠ ΨΣ.

Επίσης, η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ απέστειλε το 2008 την δομή των λειτουργιών (Μενού) της SFC2007 από όπου προκύπτουν οι υποστηριζόμενες διαδικασίες στην ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ Κράτους-Μέλους και Επιτροπής, καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια Χρήσης.  

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ενημέρωσε το SFC2007 με όλα τα στοιχεία-έγγραφα η διαδικασία αποστολής των οποίων υποστηρίζεται μέχρι στιγμής, και συγκεκριμένα με τα έγγραφα της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης, τους δείκτες του ΕΠ ΨΣ, την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2007, και το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ ΨΣ.
IX.  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ 2007 – 2013

A. Έκδοση προτύπου διαχειριστικής επάρκειας φορέων για την υλοποίηση δράσεων δημοσίου χαρακτήρα

Με βάση τη σύμβαση μεταξύ ΥΠΟΙΟ και ΕΛΟΤ ολοκληρώθηκε η παραγωγή της σειράς των Ελληνικών Προτύπων για τη διαχειριστική επάρκεια οργανισμών που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/07 και ειδικότερα :

Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις»

Τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2 και 1431-3 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Οδηγοί εφαρμογής για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων / προμηθειών και υπηρεσιών / συγκεκριμένων έργων με ίδια μέσα»

Η Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

Η σειρά των ανωτέρω προτύπων ολοκληρώνει το πλαίσιο της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων μέσω πιστοποιητικών οργανισμών (φορέων επιβεβαίωσης), οι οποίοι διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ΑΕ.

Ήδη η σειρά των προτύπων έχει αποσταλεί στο ΕΣΥΔ και παράλληλα διατίθεται από τον ΕΛΟΤ σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ειδικότερα στους ΟΤΑ άνω των 5.000 κατοίκων, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Υπουργεία και τους φορείς του δημοσίου καθώς και τα ΝΠΔΔ και τις Διαχειριστικές Αρχές, τα πρότυπα διατίθενται δωρεάν, με βάση τη σύμβαση ΥΠΟΙΟ και ΕΛΟΤ.

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΕΣΥΔ, εντός του καλοκαιριού θα ολοκληρωθεί η σχετική προετοιμασία, ώστε να εκδοθούν οι πρώτες διαπιστεύσεις πιστοποιητικών οργανισμών. Παράλληλα οι φορείς μπορούν να προετοιμάσουν το Σύστημα Διαχειριστικής τους Επάρκειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου του ΕΛΟΤ, ώστε εντός του έτους να απευθύνονται στους διαπιστευμένους πιστοποιητικούς οργανισμούς για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο.

Προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ, για τους δικαιούχους πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως προβλέπεται στο Ν. 3614/2007, ετοιμάζεται να εκδοθεί σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Στην ΚΥΑ θα ορίζονται και μεταβατικές διατάξεις για το χρόνο ισχύος των εγγράφων επιβεβαίωσης της μεταβατικής περιόδου.

Β. Συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των διαδικασιών της μεταβατικής περιόδου 
Με βάση την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08 και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η επιβεβαίωση της επάρκειας των δικαιούχων των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή μέχρι την εφαρμογή του προτύπου του ΕΛΟΤ. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες :

Έχουν προηγηθεί σημαντικός αριθμός ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων τόσο για τα στελέχη των διαχειριστικών αρχών όσο και για τους δυνητικούς δικαιούχους

Έχουν προετοιμαστεί με τη συνεργασία του ΥΠΟΙΟ πρότυπα εγχειρίδια για διάφορες κατηγορίες δικαιούχων (δήμοι, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, περιφέρειες κ.α.)

Ήδη έχουν εκδοθεί άνω των 55 προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, με βάση τον προγραμματισμό των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών για την έκδοση προσκλήσεων για ένταξη πράξεων.

Έχουν προσκληθεί πάνω από 850 φορείς να υποβάλλουν φακέλους – αιτήσεις για να επιβεβαιωθεί η επάρκειά τους.

Έχουν υποβληθεί αιτήσεις από 500 περίπου φορείς, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης.

Έχουν ήδη εκδοθεί έγγραφα επιβεβαίωσης της επάρκειας για πάνω από 180 φορείς και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι 13 Περιφέρειες, 42 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 75 Δήμοι, 12 ΔΕΥΑ, 42 λοιποί φορείς.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ήδη σημαντικός αριθμός φορέων έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ως δικαιούχοι πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Οι φορείς αυτοί δύναται να αναλάβουν μέσω Προγραμματικής Σύμβασης έργα και άλλων φορέων, οι οποίοι δεν δύναται να κριθούν διαχειριστικά επαρκείς σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπόδειγμα της προγραμματικής σύμβασης έχει ήδη σχεδιαστεί και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.espa.gr).

X. Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο 
Οι ενέργειες για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο περιλαμβάνουν : 

Για την προετοιμασία της Υπηρεσίας, εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού με την οποία ορίστηκαν έντεκα (11) στελέχη τα οποία ανέλαβαν τη διενέργεια των διαδικασιών για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Η ανωτέρω ομάδα εκπαιδεύτηκε και ενημερώθηκε με τη συμμετοχή της σε δύο (2) συναντήσεις- σεμινάρια που διοργανώθηκαν με ευθύνη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Περαιτέρω, διοργανώθηκε από την Υπηρεσία μας στις 29/9/2008 Ημερίδα για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας με σκοπό την ενημέρωση των Δυνητικών Δικαιούχων και τη συμμετοχή των αρμοδίων στελεχών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

Παράλληλα, η Υπηρεσία προχώρησε στις κατωτέρω ενέργειες : 

· Έκδοση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (151.835/ΨΣ3238), στις 28/3/2008, η οποία απευθύνονταν στον Δυνητικό Δικαιούχο πράξεων του ΕΣΠΑ : Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. 

· Έκδοση της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (153.185/ΨΣ 9533-Γ΄), στις 19/8/2008, η οποία απευθύνονταν στους Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων του ΕΣΠΑ : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ Α.Ε.), Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

· Έκδοση της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (153.423/ΨΣ10471-Γ΄), στις 18/9/2008, η οποία απευθύνονταν στους Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων του ΕΣΠΑ : 1) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Υπουργείου, τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων και την Ειδική Γραμματεία Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ΄ ΚΠΣ. 2) Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. 3) Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων πόρων & την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 4) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 5) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Υπουργείου και την Ειδική Γραμματεία Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης. 5) Το Υπουργείο Επικρατείας και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας. 6) Το Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα την Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων. 7) Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 8) Το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα την Ειδική Γραμματεία Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Υποδομών. 9) Το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού. 10) Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Υπουργείου και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών. 11) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα τον  Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και τον Οργανισμός Κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδας. 12) Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο). 13) Την ΕΡΤ ΑΕ. 

· Έκδοση της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (154.300/ΨΣ 14171-Γ΄), στις 3/12/2008, η οποία απευθύνονταν στους Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων του ΕΣΠΑ : Επιμελητήρια – Μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, Ελληνική Εταιρία Προστασίας  και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη ΑΕ (Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ), Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), Βουλή των Ελλήνων  και ειδικότερα την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

· Έκδοση της 5ης πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (151.594/ΨΣ 1811-Γ΄), στις 3/2/2009, η οποία απευθύνονταν στους Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων του ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα: Σε  Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), υπό τον όρο της εκπλήρωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων, καθώς και στους εξής  Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων του ΕΣΠΑ :Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ),Επιτροπή Ανταγωνισμού, Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας,  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  Συνήγορος του Πολίτη, Συνήγορος του Καταναλωτή, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος,  Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), Αγρογή ΑΕ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ.

Συνολικά δηλαδή προσκλήθηκαν 117 φορείς ονομαστικά – Δυνητικοί Δικαιούχοι του ΕΣΠΑ, καθώς και ΝΠΙΔ και ΜΚΟ που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της 5ης πρόσκλησης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων και έως τις 31/12/2008 υπεβλήθησαν  αιτήσεις εκ μέρους των κάτωθι φορέων : Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ΕΔΕΤ ΑΕ, Βουλή των Ελλήνων- Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΕΒΕΑ, Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης- Ειδική Γραμματεία Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Επιμελητήριο Ημαθίας, Επιμελητήριο Ξάνθης, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συνολικά δηλαδή υπεβλήθησαν 23 αιτήσεις από φορείς – Δυνητικούς Δικαιούχους του ΕΣΠΑ, έχουν επιβεβαιωθεί 4, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση σε άλλες 5 και οι υπόλοιπες αξιολογούνται από τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας.  

Εκ των ανωτέρω και κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων τους και αυτοψίας, όπου κρίθηκε αναγκαίο εκδόθηκαν επιβεβαιώσεις διαχειριστικής επάρκειας για τους κάτωθι φορείς- Δυνητικούς Δικαιούχους του ΕΣΠΑ: Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ΕΔΕΤ ΑΕ, ενώ για τη Βουλή των Ελλήνων – Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η επιβεβαίωση εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Συνολικά εκδόθηκαν 4 επιβεβαιώσεις.  

ΧI. Μεγάλα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΨΣ
Στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση προετοιμάζεται η υποβολή του φακέλου Μεγάλου Έργου με τίτλο «Ψηφιακή Τάξη». Η δράση θα αποτελέσει μία ολοκληρωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην τάξη, τόσο εντός του σχολείου, ως βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και  στο σπίτι ως συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2009, προβλέπεται η διάθεση φορητών Η/Υ στους μαθητές μίας βαθμίδας εκπαίδευσης, η προμήθεια των σχολείων και των καθηγητών με τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και, σε συνεργασία με άλλα ΕΠ, η εκπαίδευση γονέων και καθηγητών προκειμένου για την καλύτερη και ασφαλέστερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινότητα των μαθητών. 

ΧII. Αξιολόγηση Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 24956/ΕΥΣΣΑΠ 1392/30-05-2008 εγγράφου για τον ορισμό υπεύθυνου στελέχους για τα θέματα Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ορίστηκαν τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο Αξιολόγησης. 

Η πρώτη Συνεδρίαση του Δικτύου Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2009, και συζητήθηκαν οι «Οδηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013» (υπ. αριθ. 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543/23.12.2008 της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) και η υπό έκδοση  «Εγκύκλιος για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται για την υλοποίηση των έργων (πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α». 

2.2 Περιγραφή ανά Άξονα Προτεραιότητας- επίτευξη στόχων και ανάλυση φυσικής και χρηματοοικονομικής προόδου 

Έχει δρομολογηθεί η πλήρης ενεργοποίηση του Προγράμματος (έκδοση προσκλήσεων) μέσα στο 2009. Έως σήμερα, έχουν εκδοθεί 4 προσκλήσεις:
· Πρόσκληση 1 - Ειδικός Στόχος 2.2. «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»

· Δημοσιεύτηκε: 16/10/08

· Υπεβλήθησαν 129 προτάσεις

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 100 εκατ. Ευρώ (περιλαμβάνονται και οι 5 μεταβατικές περιφέρειες)

· Αιτούμενος Π/Υ 295.586.702,77 Ευρώ
· Πρόσκληση 2 - Ειδικός Στόχος 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ»

· Δημοσιεύτηκε: 21/10/08

· Υπεβλήθησαν 63 προτάσεις

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 100 εκατ. Ευρώ (περιλαμβάνονται και οι 5 μεταβατικές περιφέρειες)

· Αιτούμενος Π/Υ 145.620.729,69 Ευρώ
· Πρόσκληση 3 - Άξονας 3 του Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

· Δημοσιεύτηκε: 22/12/08

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 23.890.000 € Ευρώ (περιλαμβάνονται και οι 5 μεταβατικές περιφέρειες)
· Πρόσκληση 4 - Ειδικός Στόχος 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»

· Δημοσιεύτηκε: 15/01/09

· Συνολικός Π/Υ πρόσκλησης 200 εκατ. Ευρώ (περιλαμβάνονται και οι 5 μεταβατικές περιφέρειες)

Η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται για τις δύο πρώτες προσκλήσεις και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν οι πρώτες εντάξεις πράξεων.

Παραθέτουμε τον πίνακα προόδου ενεργοποίησης του ΕΠ ΨΣ (δεν περιλαμβάνονται τα ποσά των προσκλήσεων που αφορά τις 5 μεταβατικές περιφέρειες) ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας, που αφορά στις τέσσερις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα:   

Αποτύπωση προόδου ενεργοποίησης του ΕΠ ΨΣ ανά κωδικό θεματικής προτεραιότητας 

	Ποσά σε Ευρώ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Κ.Θ.Π.
	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
	ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ (βάση τελευταίας εγκεκριμένης τροποποίησης)
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

	Κωδ.
	Π/Υ Δέσμευσης στον Κωδικό
	Π/Υ Εξειδίκευσης
(συγχρημ. ΔΔ)
	Φορέας στο οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης
	Π/Υ Εκχώρησης
(συγχρημ. ΔΔ)
	Κωδικός-Ημ/νία έκδοσης
Πρόσκλησης
	Π/Υ Πρόσκλησης ανά ΚΘΠ
(συνολική ΔΔ)
	Αριθμ. Ενταγμ. Πράξεων
	Π/Υ Ένταξης
(συγχρημ. ΔΔ)
	Π/Υ Ένταξης
(συνολική ΔΔ)

	13
	407.000.000,00
	407.000.000,00
	 
	 
	01_2.2_v01 16/10/2008
	57.000.000,00
	 
	 
	 

	12
	33.000.000,00
	33.000.000,00
	 
	 
	02_1.2_v01 21/10/2008
	12.000.000,00
	 
	 
	 

	14
	109.000.000,00
	109.000.000,00
	 
	 
	02_1.2_v01 21/10/2008
	45.000.000,00
	 
	 
	 

	85
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	 
	 
	03_3.1_v01 12/12/2008
	11.831.292,00
	 
	 
	 

	86
	6.000.000,00
	6.000.000,00
	 
	 
	03_3.1_v01 12/12/2008
	5.048.376,00
	 
	 
	 

	11
	40.000.000,00
	40.000.000,00
	 
	 
	04_2.1 12/01/2009
	6.600.000,00
	 
	 
	 

	12
	33.000.000,00
	33.000.000,00
	 
	 
	04_2.1 12/01/2009
	1.300.000,00
	 
	 
	 

	13
	407.000.000,00
	407.000.000,00
	 
	 
	04_2.1 12/01/2009
	106.100.000,00
	 
	 
	 

	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ
	 
	 
	 
	 
	 
	244.879.668,00
	 
	 
	 


2.2.1 Αποτύπωση της φυσικής και χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 1 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αναμένεται να υποστηρίξουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. 
Στις 21/10/2008 εκδόθηκε η δεύτερη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 1.2 «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» του ΕΠ ΨΣ,  ο οποίος έχει ως στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα μέσω της εισαγωγής αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της χώρας για επενδύσεις. Οι Δυνητικοί δικαιούχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες :  

· Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

· Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό ≥ 20.000)

· Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.

 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι 100.000.000,00 € (ΔΔ). Τα 70.000.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 30.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. Υποβλήθηκαν 63 προτάσεις προϋπολογισμού 145.620.729,69 ευρώ. 
Η διαδικασία των προσκλήσεων είναι συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινάει νέος  κύκλος υποβολής. Ο δεύτερος κύκλος υποβολής για την παραπάνω πρόσκληση λήγει την 31/3/2009.
2.2.2 Αποτύπωση της φυσικής και χρηματοοικονομικής προόδου του Άξονα Προτεραιότητας 2 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις που έχουν ως επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη στις περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης. Η ωφέλεια του πολίτη σχετίζεται με όλες τις πτυχές της ζωής του. 
Στις 15/01/2009 εκδόθηκε η τέταρτη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα». Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι 200 Μ€ (Δ.Δ.). Τα 140.000.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 60.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων (έργων)  για την παραπάνω πρόσκληση λήγει την 31/3/2009.
Στις 16/10/2008 εκδόθηκε η πρώτη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Ειδικό Στόχο 2.2 «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» του ΕΠ ΨΣ ο οποίος έχει ως στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα μέσω της εισαγωγής αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών ώστε να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της χώρας για επενδύσεις. Δικαίωμα για υποβολή προτάσεων έργων είχαν: 
· Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

· Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

· Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό ≥ 20.000)

· Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι 100 Μ€ (Δ.Δ.) Τα 70.000.000,00 € αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας) ενώ τα 30.000.000 € αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων τοπικής εμβέλειας. Υποβλήθηκαν 129 προτάσεις προϋπολογισμού 295.586.702,77 ευρώ. 
Η διαδικασία των προσκλήσεων είναι συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινάει νέος  κύκλος υποβολής. Ο δεύτερος κύκλος υποβολής για την παραπάνω πρόσκληση λήγει την 31/3/2009.
2.2.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

Στον Άξονα 3 θα ενταχθούν δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και επιθεώρησης των έργων όπως επίσης και δράσεις αξιολόγησης και μελέτες. Επιπλέον, εδώ εντάσσονται όλες οι ενέργειες πληροφοριών και επικοινωνίας.

Στις 16/12/2008 εκδόθηκε η τρίτη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 3. Ο προϋπολογισμός της είναι 23,89 Μ€ (ΔΔ) τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση οριζόντιων πράξεων Εθνικής Εμβέλειας (μη χωροθετούμενες πράξεις που αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας). Η τρίτη πρόσκληση δεν έχει κύκλους υποβολής προτάσεων καθώς η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση. 
2.3 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 
Αναφορικά με τις ενέργειες της Τεχνικής Υποστήριξης (ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ), η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ προέβη στην εξειδίκευση μέρους του προϋπολογισμού του Άξονα 3 ως εξής :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 85

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 85 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

	Πράξη
	ΕΤΠΑ
	Εθν. Συμμ.
	Σύνολο
	Ποσοστό Κ.Σ. 

	Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής στην προετοιμασία - εφαρμογή - παρακολούθηση του ΕΠ ΨΣ
	3.640.396,80  
	910.099,20  
	4.550.496,00  
	80,00%

	Εξοπλισμός με Η/Υ και περιφερειακά της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ.
	18.808,72  
	4.702,18  
	23.510,90  
	80,00%

	 Προμήθεια - Ανάπτυξη Λογισμικών
	18.201,98  
	4.550,50  
	22.752,48  
	80,00%

	ΥποστήριξηΛογισμικών  Της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ
	23.662,58  
	5.915,64  
	29.578,22  
	80,00%

	Κάλυψη της λειτουργίας του ΕΦΔ Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
	3.640.396,80  
	910.099,20  
	4.550.496,00  
	80,00%

	Κάλυψη της λειτουργίας της Δομής Στήριξης Κ.τ.Π ΑΕ
	2.123.566,72  
	530.891,68  
	2.654.458,40  
	80,00%

	Συνολικά
	9.465.033,60  
	2.366.258,40  
	11.831.292,00  
	


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 86

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 86: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

	Πράξη
	ΕΤΠΑ
	Εθν. Συμμ.
	Σύνολο

	Ενέργειες της ΕΥΔ Ψ.Σ για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ Ψ.Σ 
	68.203,36  
	17.050,84  
	85.254,20  

	Ενέργειες της ΕΥΔ Ψ.Σ για την εκπαίδευση  των Δικαιούχων σε έργα υποδομών και των ΕΦΔ.
	48.717,76  
	12.179,44  
	60.897,20  

	Συμμετοχή του προσωπικου σε συνέδρια -ημερίδες της ΕΥΔΕ ΕΠ Ψ.Σ
	24.358,88  
	6.089,72  
	30.448,60  

	Κάλυψη της λειτουργίας της Δομής Στήριξης(Παρατηρητήριο για την Κ.τ.Π)
	974.355,20  
	243.588,80  
	1.217.944,00  

	Ενημέρωση - Επικοινωνία - Δημοσιότητα
	2.923.065,60  
	730.766,40  
	3.653.832,00  

	Συνολικά
	       4.038.700,80      
	1.009.675,20       
	5.048.376,00  


Συνολικό ποσό εξειδίκευσης :16.879.668 € σε συνολικό ποσό Τεχνικής Υποστήριξης  20.000.000 € 

Ανά Θεματική Προτεραιότητα 
ΕΠ ΨΣ (Α.Π. 3)

	Θεματική Προτεραιότητα
	ΕΤΠΑ
	Εθν. Συμμ.
	Σύνολο
	Ποσοστό Κ.Σ. 

	85
	9.465.033,60  
	2.366.258,40  
	11.831.292,00  
	80,00%

	86
	4.038.700,80  
	1.009.675,20  
	5.048.376,00  
	80,00%

	Συνολικά
	13.503.734,40  
	3.375.933,60  
	16.879.668,00  
	


2.4 Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Το επικοινωνιακό σχέδιο δράσης του ΕΠ ΨΣ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2008. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επικοινωνιακών ενεργειών του επικοινωνιακού πλάνου του ΕΠ ΨΣ, διαρθρώνεται σε τρεις επιχειρησιακές φάσεις. Η περίοδος 2008-2009 αποτελεί την εναρκτήρια φάση του προγράμματος.

Η φάση αυτή λειτουργεί ως καταλύτης. Κατά την φάση αυτή, η εφαρμογή του προγράμματος επικοινωνίας διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του ίδιου του ΕΠ, καθώς και τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα μπορέσει να κινηθεί αργότερα η μαζική επικοινωνία. Η επικοινωνιακή δραστηριότητα στοχεύει: 

· στην εδραίωση, και εφαρμογή σε όλα τα μέσα, της μηνυματικής, εικαστικής και χρωματικής ταυτότητας του ΕΠ, ώστε να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο

· στην ανακοίνωση της ύπαρξης του ΕΠ και του αντικειμένου του, καθώς και της συμβολής της ΕΕ, κατά τρόπο κατανοητό στο ευρύ κοινό

· στην επίτευξη της κατάλληλης δημοσιότητας για χρηστική ενημέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για την λειτουργία του ΕΠ, το πλαίσιο που το διέπει, την δυνατότητα ευκαιριών, και τις πρακτικές πτυχές συμμετοχής σε αυτό.

·  στην ενίσχυση των μηχανισμών συστηματικής ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή, (ενημερωτικές ημερίδες, ιστοσελίδα, info desk, call center, ενημερωτικά φυλλάδια, ενημερωτικοί οδηγοί, καταχωρήσεις στον Τύπο, κα)

· στην ενημέρωση με ημερίδες και σεμινάρια των φορέων που μπορούν να λειτουργήσουν ως αναμεταδότες /πολλαπλασιαστές/ της πληροφόρησης για τον «τρόπο χρήσης» του ΕΠ ΨΣ

Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου 2008 – Φεβρουαρίου 2009 υλοποιήθηκαν δράσεις:

-γενικής πληροφόρησης για το ΕΠ και τις παρεμβάσεις του, και ενημέρωσης για το σταδιακό «άνοιγμα» των δράσεων του, και λιγότερο δράσεις δημοσιότητας υπό την έννοια της διαφήμισης 

-εξειδικευμένης ενημέρωσης, για την απόκτηση γνώσης για το Ε.Π. και την δημιουργία ευκαιριών, με στόχο την εμπλοκή και συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Συγκεκριμένα οι βασικές επικοινωνιακές δράσεις του προγράμματος για το 2008, είναι οι ακόλουθες:

1. Η εναρκτήρια εκδήλωση του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

2. Η Ανάρτηση σημαίας ΕΕ 9-16 Μαΐου

3. Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής σελίδας στη διεύθυνση www.psifiakiellada.gr η οποία και αποτελεί σταδιακά το σημείο εισαγωγής των πολιτών στη Ψηφιακή Ελλάδα και στο ΕΠ ΨΣ, με εύκολο τρόπο

4. Ο 4-ψήφιος τηλεφωνικός αριθμός (1020), για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής

5. Η διενέργεια των δύο διαγωνισμών και της δράσης αριστείας για την ανάδειξη των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΕΠ ΚτΠ, τα οποία όμως λειτούργησαν και ως μέσα ανάδειξης και γνωριμίας με το ΕΠ ΨΣ.

6. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ υλοποίησε στην περιφέρεια, μια σειρά από εξειδικευμένες επικοινωνιακές ενέργειες για την εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες και το internet, καθώς και με τα ζητήματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Στις εκδηλώσεις αυτές δόθηκε η ευκαιρία σε ειδικές ομάδες κοινού, όπως η εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος, να αποκτήσουν γνώση του ΕΠ ΨΣ.

7. Η ΕΥΔ μέσω της Πρόσκλησης 185, στον άξονα της Τεχνικής βοήθειας, του ΕΠ ΚτΠ, αξιοποίησε το δίκτυο των τελικών δικαιούχων της σε επίπεδο περιφέρειας, για να παρουσιάσουν και να προβάλλουν σε ημερίδες, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή τους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού. Παράλληλα οι ημερίδες αυτές αξιοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ως βήμα για ενημέρωση και προετοιμασία της κοινής γνώμης, των δυνητικών δικαιούχων και ωφελουμένων, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. 

8. Η ΕΥΔ συνεργάσθηκε στενά με τους τελικούς δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ για την πραγματοποίηση ενεργειών δημοσιότητας στο πλαίσιο των έργων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Συμμετείχε ενεργά σε εκδηλώσεις που οργάνωσαν οι τελικοί δικαιούχοι για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων τους. Οι εκδηλώσεις αυτές απετέλεσαν παράλληλα ένα σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό για την παρουσίαση του ΕΠ ΨΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται ημερίδες που έγιναν στο πλαίσιο έργων παιδείας, πολιτισμού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ευρυζωνικών, κα. 

9. Αξιοποιήθηκαν οι τρεις διαδοχικές έρευνες (Μάρτιο, Ιούνιο, Νοέμβριο), που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσιότητας του ΕΠ ΚτΠ, με στόχο την αποτύπωση της επίδρασης της επικοινωνιακής προσπάθειας, για τον εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων στοιχείων των μέχρι τώρα επικοινωνιακών δράσεων του ΕΠ ΚτΠ, καθώς και την ποιοτική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των σημείων κινδύνου του ΕΠ ΨΣ.

10. Η ΕΥΔ οργάνωσε ειδικά σεμινάρια ενημέρωσης και κατάρτισης για δυνητικούς δικαιούχους του ΕΠ ΨΣ, με αντικείμενο τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, και τις δυνατότητες συμμετοχής στο ΕΠ ΨΣ.

2.5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Α.Ε.

Ο ρόλος της ΚτΠ Α.Ε. στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ)
Η ΚτΠ Α.Ε. δυναμικά συνεχίζει το έργο της και στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. 
Η προσπάθεια  της ΚτΠ Α.Ε. για τον τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου Τομέα, συνεχίστηκε το 2008 και στο ΕΣΠΑ, με το σχεδιασμό και προετοιμασία έργων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ήδη, όσο αφορά το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης (Τεχνικά Δελτία Έργων – ΤΔΕ) για έργα, προϋπολογισμού 220 εκατομμυρίων Ευρώ που αφορούν αρκετούς διαφορετικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Για το 2009 η ΚτΠ ΑΕ  στοχεύει στην πλήρη υλοποίηση των υπόλοιπων έργων του ΕΠ ΚτΠ του Γ’ ΚΠΣ αλλά και παράλληλα στην προκήρυξη των πρώτων έργων των Ε.Π. της Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

2.6 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Ίδρυση και Λειτουργία

1.1 Νόμος 3614/2007

Με το άρθρο 32, παρ.1 του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007) (Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ) προβλέπεται η σύσταση της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» για τη διαχείριση και υλοποίηση πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» καθώς και άλλες πηγές.

1.2 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) σύστασης και έγκρισης καταστατικού

Με την απόφαση 8491/ΕΓ ΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β’ 347/3-3-2008) συστήθηκε η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και εγκρίθηκε το καταστατικό της.

1.3 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Με την απόφαση 15042/ΕΓ ΔΕΚΟ 683 (ΦΕΚ Δ’ 139/2-4-2008) του εποπτεύοντος την εταιρία Υπουργού ορίστηκε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος του. 

1.4 Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 15.4.2008 και ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ 2497/29.4.2008 (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). 

1.5 Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ.

Με την 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 15.4.2008 εγκρίθηκε  ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.6 Έδρα της εταιρίας

Η εταιρία, από τη σύσταση της και μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2008, συστεγαζόταν στο κτίριο επί της οδού Νίκης αρ. 5-7, σε χώρο που της είχε παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη μορφή χρησιδανείου.

Από τον Νοέμβριο του 2008 στεγάζεται σε δικά της γραφεία επί της οδού Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα.

1.7 Τεχνική Υποστήριξη

Υποβλήθηκε πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 03_3.1_v01 του Άξονα Προτεραιότητας 3: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής, για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.) για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».

Οργάνωση

1.8 Οργανόγραμμα

Στις  12.5.2008 εγκρίθηκε το οργανόγραμμα της εταιρίας το οποίο είναι το ακόλουθο:

[image: image11.emf]Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διευθύνων Σύμβουλος

Διεύθυνση Έργων

Διαχείριση Έργων

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΩΝ

Διεύθυνση Υποστήριξης

Τμήμα διαγωνισμών & 

Συμβάσεων

Τμήμα Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών

Τεχνική Υποστήριξη & 

Δημοσιότητα Δράσεων

Διαχείριση / Παρακολούθηση 

Υποστηρικτικών Έργων Τεχνικής 

Βοήθειας

Διεύθυνση Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών

Οικονομική Διαχείριση -

Λογιστήριο

Προσωπικό & 

Μισθοδοσία

Διοικητική Μέριμνα Προμήθειες

Νομικός 

Σύμβουλος

Επικοινωνία & 

Προβολή

Σύμβουλοι 

Διοίκησης

Γραμματεία 

Διοίκησης

Υπηρεσίες Εσωτερικού 

Ελέγχου


1.9 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Στις 30.6.2008 εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της εταιρίας ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 του ν. 3429/2005.

1.10 Ανακοίνωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στο ΦΕΚ

Στις 16.7.2008 ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας (ΦΕΚ 7545/16.7.2008).

1.11 Κανονισμός Προμηθειών

Καταρτίστηκε ο Κανονισμός Προμηθειών της εταιρίας και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. στις 12.5.2008.

1.12 Σύστημα Διαδικασιών

Η εταιρία έχει καταρτίσει εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η λεπτομερής εξειδίκευση των διαδικασιών λειτουργίας καθώς και η πιστοποίησης της εταιρίας κατά ISO 9001:2000.

1.13 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

Εκπονήθηκε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο 3429/2005)

1.14 Εξοπλισμός

Η εταιρία έχει εξοπλιστεί με γραφεία (έπιπλα), ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συστήματα αυτοματισμού γραφείου και τηλεπικοινωνιακή υποδομή για τις ανάγκες αρχικής στελέχωσης.

Στελέχωση

1.15 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) διαδικασίας προσλήψεων

Στις 11.4.2008 υπογράφηκε η ΚΥΑ καθορισμού της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού της εταιρίας (ΦΕΚ 661/ Β’/15.4.2008)

1.16 Διενέργεια Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Διενεργήθηκε και βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για την πλήρωση δέκα πέντε (15) συνολικά θέσεων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (υπ’ αριθμ.  1/493M/ 2008 προκήρυξη).
Συγκεκριμένα στις 25.06.2008 στάλθηκε, από την εταιρία, η προκήρυξη στο ΑΣΕΠ, στις 29.09.2008 εγκρίθηκε η προκήρυξη από το ΑΣΕΠ και στις 23.10.2008 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η εν λόγω προκήρυξη. Στις 07.11.2008 υποβλήθηκαν αιτήσεις από τους υποψηφίους για την κάλυψη των θέσεων ενώ στις 25.11.2008 ολοκληρώθηκε η  αξιολόγηση των αιτήσεων. Στις 10.12.2008 πραγματοποιήθηκε ο ορισμός επιτροπής συνεντεύξεων από το ΑΣΕΠ και η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώθηκε στις 08.01.2009. Η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων πραγματοποιήθηκε στις 14.01.2009, ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες στις 28.01.2009 μετά και την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (26.01.2009) και στις 30.01.2009 πραγματοποιήθηκε η αποστολή των οριστικών πινάκων στο ΑΣΕΠ.

1.17 Πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών

Στις 8.10.2008 αποφασίστηκε από το Δ.Σ. η κάλυψη τριών (3) διευθυντικών θέσεων με σύναψη σύμβασης εργασίας τριετούς (3) διάρκειας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’/2008). 

1.18 Συμβάσεις Έργου 

Με την απόφαση 267/ΕΓ ΔΕΚΟ 2000 (ΦΕΚ Β’ 2/5-1-2001) εγκρίθηκε η σύναψη τριάντα (30) συμβάσεων μίσθωσης έργου ειδικών κατηγοριών.

Με τις αποφάσεις της 13ης Συνεδρίασης (14.1.2009) και της 14ης Συνεδρίασης (11.2.2009) του Δ.Σ. αποφασίστηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και μη μόνιμες ανάγκες της εταιρίας για την εκπλήρωση των σκοπών της. 

1.19 Αποσπάσεις Στελεχών 

Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την απόσπαση τεσσάρων (4) στελεχών από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

1.20 Στελέχωση της εταιρίας

Με βάση τα ως άνω αναφερθέντα, η εταιρία σήμερα απασχολεί εννιά (9) στελέχη.

Προγραμματισμός για το 2009
1.21 Σχεδιασμός και Υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων

Η εταιρία, εντός του 2009, έχει προγραμματίσει και σχεδιάζει την υλοποίηση δέκα (10) δράσεων κρατικών ενισχύσεων που θα απευθύνονται σε πολίτες ή/και επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις). Οι δράσεις αυτές θα είναι σε πλήρη συμφωνία με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013» η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο της ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη χώρα μας. Οι δράσεις ενισχύσεων που σχεδιάζεται να προκηρύξει η εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε» θα εντάσσονται σε κάποιο από τα εννιά (9) «Νήματα Δράσεων» (σύμφωνα με την καινούρια, ολοκληρωμένη φιλοσοφία σχεδιασμού δράσεων της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού) όπως εξειδικεύονται και σχεδιάζεται να υλοποιηθούμε από το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΠ-ΨΣ). Οι εν λόγω δράσεις θα εντάσσονται σε κάποιον από τους δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) και τους έξι (6) Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.) του ΕΠ-ΨΣ.

1.22 Ολοκλήρωση στελέχωσης

Αναμένεται :

· Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης δέκα πέντε (15) συνολικά θέσεων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ,
· Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόσπαση τεσσάρων (4) στελεχών από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

1.23 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων

Προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων της εταιρίας.

2.7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚτΠ 

Βάσει των στρατηγικών του στόχων, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου υλοποίησε μία σειρά δραστηριοτήτων και σχεδίασε μια σειρά δράσεων που αποσκοπούν στη συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Στρατηγικής. 
Ι. Πρόοδος δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για το 2008: 

1. Διαχειριστική Επάρκεια & Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας επιθεωρήθηκε επιτυχώς από την ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και έλαβε Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ. 

Επίσης, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας επιθεωρήθηκε επιτυχώς από την TÜV Rheinland ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για το πεδίο πιστοποίησης: Σχεδιασμός, Διοίκηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

2. Σχεδιασμός δράσεων για τη Δ’ Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ):
· Στρατηγικός σχεδιασμός Οργανισμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. 

· Ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας και συστήματος δεικτών για τη μέτρηση της βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω ΤΠΕ. Βάσει αναλυτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ερευνητικής μεθοδολογίας, εκπονήθηκε ένα πλέγμα δεικτών που θα αποτυπώνει την επίδραση της εισαγωγής καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και την παραγωγικότητά τους, όσο και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ και της μείωσης του ψηφιακού χάσματος.

· Προετοιμασία και υποβολή τριών (3) νέων Τεχνικών Δελτίων στην ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση»: 

· Λειτουργία Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 3.1

· Ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, Μέτρο 1.2

· Ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης & ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών, Μέτρο 2.2

ΙΙ. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ για το 2009

Βάσει του στρατηγικού του σχεδιασμού, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, θα υποστηρίξει το σχεδιασμό & την ανάδειξη των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας δράσεων ΤΠΕ της Ψηφιακής Στρατηγικής. 

Στοχεύει στους εξής άξονες παρεμβάσεων με αποδέκτες τον επιχειρηματικό κόσμο, τους πολίτες και την πολιτεία:  
1. Ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης του βαθμού αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις & στοχευμένης ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία τους. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοχεύει στην ανάπτυξη των ακόλουθων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διάγνωσης:

· του βαθμού υιοθέτησης εργαλείων «ηλεκτρονικού επιχειρείν» (υποδομές, εξοπλισμός, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού σε ΤΠΕ κλπ) από τις επιχειρήσεις,

· των εμποδίων και αναγκών των επιχειρήσεων σε ΤΠΕ,

· της χρήσης, χρησιμότητας και χρηστικότητας υποδομών ΤΠΕ από επιχειρήσεις.

2. Ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης του βαθμού ψηφιακής ένταξης των πολιτών & στοχευμένης ανάδειξης των ωφελειών της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωής τους. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοχεύει στην ανάπτυξη των ακόλουθων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διάγνωσης: 

· του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινότητα των πολιτών,

· της ψηφιακής ένταξης Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (ΕΟΠ),

· της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών,

· της διαθεσιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών,

· της εγχώριας ευρυζωνικής επίδοσης & ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρυζωνικότητας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

3. Συμβολή στην ψηφιακή πορεία της χώρας και συνεχής παρακολούθησή της μέσω της μέτρησης: 
· Σύνθετου Δείκτη Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, ο οποίος κωδικοποιεί και ποσοτικοποιεί τις επιδράσεις και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινότητα των πολιτών και θα συμβάλλει  στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών, στη βελτίωση της ποιότητας  ζωής των πολιτών και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

· Σύνθετου Δείκτη Παραγωγικότητας, ο οποίος κωδικοποιεί και ποσοτικοποιεί τις επιδράσεις των ΤΠΕ στην ελληνική οικονομία και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών ενδυνάμωσης της αξιοποίησης των ΤΠΕ από τον επιχειρηματικό χώρο.

4. Συμμετοχή στη μέτρηση του Δείκτη Ευρυζωνικής Επίδοσης – Broadband Performance Index
5. Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δημοσιότητας για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ στον τομέα της διάγνωσης και ανάδειξης των ωφελειών ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

6. Δημιουργία της πληροφορικής υποδομής και του αναγκαίου περιεχομένου που θα επιτρέψει: 

· την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσω της αποτελεσματικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σχετικά με τις δυνατότητες και ωφέλειες  που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση και αξιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και την υιοθέτηση νέων ευέλικτων μορφών οργάνωσης, 

· την ενεργό συμμετοχή των ομάδων-στόχων, σε online κοινότητες σχετικά με τις δυνατότητες  και ωφέλειες που προσφέρουν οι ΤΠΕ.

[image: image12.png]






   8





  8





























Ειδικός Στόχος 3


Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία





Άξονας Προτεραιότητας 3


Τεχνική Βοήθεια





Ειδικός Στόχος 6


Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη





Ειδικός Στόχος 5


Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα





Ειδικός Στόχος 4


Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE





Ειδικός Στόχος 2


Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση παραγωγικότητας του Δημοσίου  με χρήση ΤΠΕ





Ειδικός Στόχος 1


Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις





Γενικός Στόχος 2/Άξονας Προτεραιότητας 2


Η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής





Γενικός Στόχος 1/Άξονας Προτεραιότητας 1


Η Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση ΤΠΕ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































�  Πηγή: ΚτΠ ΑΕ


�  Πηγή: Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 


�  Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ  





      σελ. 45 από 50 
      σελ. 48 από 48 

[image: image17.png]wneiakn

‘Ofa eivar Buvata

Enixeipnoiakd Mpdypoppa
“Wneiakn SoykAion”



[image: image18.png]wneiakn

‘Ofa eivar Buvata

Enixeipnoiakd Mpdypoppa
“Wneiakn SoykAion”



[image: image19.png]wneiakn

‘Ofa eivar Buvata

Enixeipnoiakd Mpdypoppa
“Wneiakn SoykAion”



