	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.4


	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.4



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.4 « Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά 


συστήματα και καινοτομικές ενέργειες»

Α.     ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ 

	
	

	ΚΠΣ
	Γ΄ 

	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	Κοινωνία της Πληροφορίας

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	«Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

	ΜΕΤΡΟ
	2.4. Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες

	ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
	Υπουργείο Εσωτερικών, 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	Όλη η Επικράτεια

	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	Πολίτες, δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000-2006

	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
	323    Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη 


· Χρηματοοικονομικά στοιχεία

	 
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.4
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'Κ.τ.Π.'

	
	
	%
	%Σ.Κ
	%Δ.Δ
	%Σ.Κ
	%Δ.Δ

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	104.674.662
	 
	12
	
	4 
	

 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	82.546.122
	 
	10
	10
	3 
	     4

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	64.346.897
	78 
	7,0
	8
	2,4 
	           2,9

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	18.199.225
	22 
	2,1
	2
	1
	           1

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	22.128.540
	 
	2,6 
	
	1
	 

	Δανεισμός
	
	 
	
	
	
	 


Β.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ

· Εισαγωγή / Σύνοψη υπάρχουσας κατάστασης

Σημαντικό  αναπτυξιακό κριτήριο για μια κοινωνία σε ένα συνεχώς διεθνοποιούμενο περιβάλλον, αποτελούν οι πληροφορίες και τα δίκτυα διαχείρισής τους. Τα πληροφοριακά διαχειριστικά συστήματα καθώς και οι γεωγραφικές-χωρικές υποδομές (geographic or geospatial information infrastructures) γνωρίζουν διεθνώς ραγδαία ανάπτυξη. Αναφέρονται σε διάφορα επίπεδα επικοινωνίας και διοίκησης και στοχεύουν στην διαμόρφωση και ολοκλήρωση μιας κοινωνίας της πληροφορίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η έλλειψη σε ψηφιακά δεδομένα και εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Π.Σ.), συνιστά ουσιαστικό παράγοντα αδυναμίας παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικό επίσης, της έλλειψης συνέργιας των φορέων είναι η απόκλιση που έχει διαπιστωθεί μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφερειών στον τομέα της καινοτομίας καθώς και στο επίπεδο της χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών  των πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλο το φάσμα της οικονομίας και της κοινωνίας.

· Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου, του στόχων του και ανάλυση της συνέπειας / συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται
Στόχοι του μέτρου είναι αφενός η ενθάρρυνση καινοτόμων δράσεων τόσο σε Κεντρικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο και αφετέρου, η υποστήριξη και δημιουργία  Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων  (Γ.Π.Σ.). Η έμφαση στην ανάπτυξη έργων με έντονο χαρακτήρα καινοτομίας καθώς και η εισαγωγή και χρήση πληροφοριακών, διαχειριστικών και γεωγραφικών συστημάτων,  είναι απαραίτητες σαν μοχλός ανάπτυξης και σαν εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού. Είναι δε πλήρως συμβατές  με τις επιταγές της  γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής στους παρακάτω άξονες:

· Διαμόρφωση μίας κοινωνίας της πληροφορίας

· Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων σε Περιφερειακό επίπεδο

· Δημιουργία υποδομών που έχουν στόχο την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες

· Αύξηση της απασχόλησης με την δημιουργία ‘ψηφιακού’ περιβάλλοντος και προϊόντων  προστιθέμενης αξίας βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής  

Στόχος επίσης είναι να αξιοποιηθούν συναφείς δράσεις που ολοκληρώθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και είναι  έργα που αφορούσαν  το διοικητικό εκσυγχρονισμό (σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την ανάπτυξη εθνικών πληροφοριακών δικτύων (Εθνικό δίκτυο χωροταξικών πληροφοριών, δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κ.α), και τη δημιουργία  τραπεζών πληροφοριών ( π.χ. Τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας). 

· Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου του μέτρου
Για την ιεράρχηση των αναγκών του μέτρου, καθοριστικής σημασίας είναι η ολοκλήρωση, τόσο των Επιχειρησιακών σχεδίων των Περιφερειών , όσο και της οριζόντιας μελέτης για τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ), που θα αποσαφηνίσουν τις ανάγκες για την ΚτΠ, προσανατολισμένες στην καινοτομία και στα Γ.Π.Σ. Σαν αποτέλεσμα, θα καθοριστούν προτεραιότητες δράσεων  και θα προσδιοριστεί η εμπλοκή ενεργειών σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

· Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται, είναι  αλληλένδετες ομάδες δράσεων όπου κάθε μια έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση μιας ενότητας προβλημάτων. Εξειδικεύονται δε, σε: 

1. Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα

Οι ενέργειες αυτής της ομάδας δράσεων, θα αφορούν ανάπτυξη εφαρμογών με καινοτόμο χαρακτήρα σε περιφερειακό – τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής εφαρμογής και θα  στοχεύουν στην ορθολογικότερη λήψη αναπτυξιακών αποφάσεων και στην ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς υποδομής, παραγωγής και χρήσης προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Οι καινοτόμες ενέργειες θα έχουν σαν στόχο να συνδράμουν τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές στην οικοδόμηση ενός περιφερειακού σχεδιασμού που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του μέλλοντος, ιδίως στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και στην επιτάχυνση των τεχνολογικών μεταλλάξεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η ευελιξία  και η προσαρμοστικότητα των περιφερειών στις εκάστοτε συνθήκες, ώστε να  ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους,  να μειωθούν οι διαρθρωτικές ανισότητες, να περιοριστεί το ψηφιακό χάσμα και να δημιουργηθούν δυναμικές θέσεις απασχόλησης.

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων πράξεων θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και θα εγκριθούν δράσεις που θα στοχεύουν στην παροχή τηλεματικών υπηρεσιών σε μη ευνοημένες περιοχές (όπως δυσπρόσιτες, νησιωτικές, μη αστικές, περιοχές με υποβαθμισμένες αστικές λειτουργίες ή με ιδιαιτερότητες στην πληθυσμιακή σύνθεση) κα.

Οι δράσεις της κατηγορίας αυτής είναι συμπληρωματικές των οριζόντιων δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα υπόλοιπα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται ανά θεματικό πεδίο στις παρακάτω υποκατηγορίες:

Υποκατηγορία 1.1 – Δράσεις Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης : 

Ενδεικτικές δράσεις σχετικές με: εξειδικευμένο ψηφιακό περιεχόμενο σχολικών μονάδων, τηλε-εκπαίδευση, υποδομές εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, εξοπλισμό σχολικών μονάδων κ.α.

Υποκατηγορία 1.2 – Δράσεις Πολιτισμού & Τουρισμού : 

Ενδεικτικές δράσεις για: ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου, παρακολούθησης και προστασίας πολιτιστικών πόρων, προώθησης πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, περιεχομένου βιβλιοθηκών, δίκτυα σταθμών τουριστικής πληροφόρησης κ.α. 

Υποκατηγορία 1.3 – Δράσεις Δημόσιας Διοίκησης - Δράσεις Πληροφόρησης &  Ενημέρωσης:

Ενδεικτικές δράσεις σχετικές με: Δικτύωση μονάδων Δημόσιας Διοίκησης, αυτοματοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - e-government, ανάπτυξη παροχής συστημάτων  τηλε-διάσκεψης – τηλεματικών υπηρεσιών, σταθμούς πρόσβασης σε υπηρεσίες για τον πολίτη (με έμφαση σε ειδικές ομάδες πολιτών), ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της back office λειτουργίας των ΚΕΠ (άντληση δεδομένων από ηλεκτρονικές βάσεις φορέων Δημόσιας Διοίκησης ) για διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, διαδικτυακές πύλες, τηλε-πληροφόρηση σε  δυσπρόσιτες, νησιωτικές και μη αστικές περιοχές κ.α.

Υποκατηγορία 1.4 – Δράσεις Υγείας - Πρόνοιας :
Ενδεικτικές δράσεις σχετικές με: τηλε-ιατρική, τηλε-διάγνωση, τηλε–συμβουλευτική, ιατρική τηλε-διάσκεψη και ιατρική τηλε-εκπαίδευση, συστήματα υποστήριξης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, διαδικτυακές πύλες (δημόσιας υγείας, εξυπηρέτησης επαγγελματιών υγείας), υπηρεσίες υποστήριξης «βοήθειας στο σπίτι» κ.α.

Υποκατηγορία 1.5 – Δράσεις Περιβάλλοντος : 

Ενδεικτικές δράσεις σχετικές με : ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων όπως GIS για αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, διαχείριση ευαίσθητων περιοχών, προβολή φυσικού περιβάλλοντος, παρακολούθηση – προειδοποίηση – προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, διαχείριση – προστασία ορεινών όγκων, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών κ.α.
Υποκατηγορία 1.6 – Δράσεις Μεταφορών : 

Ενδεικτικές δράσεις σχετικές με: ανάπτυξη τηλεματικών υποδομών για τη διαχείριση μετακινήσεων, διαχείριση στόλου δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς – παροχή πληροφοριών προς τον πολίτη κ.α.

Υποκατηγορία 1.7 – Δράσεις Ενίσχυσης Επιχειρήσεων:

Θα υλοποιηθούν δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονομία.

2. Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης γεωγραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριακών συστημάτων 
Οι δράσεις της κατηγορίας, αναφέρονται στη δημιουργία Ενιαίας Εθνικής Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών και στην ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (Γ.Π.Σ.) για την παραγωγή γενικών και θεματικών χαρτών, και συνίσταται σε:

Υποκατηγορία 2.1: Δημιουργία ευρύτερης υποδομής σε ψηφιακά δεδομένα, για την υποστήριξη των εφαρμογών

Οι πράξεις της υποκατηγορίας αυτής αφορούν στη δημιουργία  Εθνικής Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών, σαν ενιαία, πρότυπη δομή ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων. Η δράση είναι οριζόντια, αφορά  στη δημιουργία βάσεων Γεωγραφικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας. Η υποδομή θα περιλαμβάνει συλλογή των ήδη υπαρχόντων δεδομένων ολοκλήρωση τους και παραγωγή νέων,  δικτυακή επικοινωνία, πρότυπα διαλειτουργικότητας, πρότυπα συνεργασίας φορέων, μηχανισμούς πρόσβασης και πολιτική διάθεσης των προϊόντων και στοχεύει στην σύνταξη ψηφιακών χαρτών σαν υπόβαθρο για την σύνθεση και παραγωγή θεματικών ή και ειδικών χαρτών, αναγκαίων για την χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής.
Για την ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών, συντάχθηκε οριζόντια μελέτη, και παράλληλα συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, από την Υπηρεσία Διαχείρισης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αντιπροσωπευτική από όλους τους φορείς-παρόχους ψηφιακών δεδομένων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών και σε συνέπεια με τις κατευθύνσεις e-Government και e-Europe καθώς και της διεθνούς στόχευσης για συγκρότηση Ευρωπαϊκής Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών (European Spatial Data Infrastructure - ESDI) και Παγκόσμιας Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών (Global Spatial Data Infrastructure- GSDI), προέκυψε η ανάλυση των επιμέρους στόχων - δράσεων, που εξειδικεύονται σε: 

· Ολοκληρωμένη Καταγραφή Υπαρχόντων Χωρικών Δεδομένων από Συμμετέχοντες Φορείς.

· Επιλογή των Χωρικών Δεδομένων, που θα αποτελέσουν την βάση της Εθνικής Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών και θέσπιση κανόνων και προτεραιοτήτων.

· Διαμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών Μεταδεδομένων, Συστημάτων, Διαδικασιών και Λειτουργιών με στόχο την Εθνική Υποδομή Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ελλάδα.

· Διαμόρφωση οντολογίας για κάθε διαφορετικό επίπεδο χωρικών δεδομένων σε επίπεδο χώρας.

· Διαμόρφωση Συστήματος Μεταδεδομένων για όλα τα είδη δεδομένων κάθε Φορέα.

· Μετατροπή σε Ψηφιακή Μορφή του συνόλου ή μέρους των διαθεσίμων Χωρικών Δεδομένων (ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων, τον προϋπολογισμό και τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας).

· Διαμόρφωση κεντρικού και επιμέρους κόμβων πληροφόρησης για τα δεδομένα στο διαδίκτυο.

· Διάθεση ψηφιακών δεδομένων σε κοινό και σε φορείς.

· Ολοκλήρωση από κάθε φορέα των επιπέδων και μορφών ψηφιακής χωρικής πληροφορίας (χαρτογραφικά υπόβαθρα διαφορετικών ακριβειών και κλιμάκων για όλη την επικράτεια).

· Συγκρότηση μηχανισμού συντονισμού για την υποστήριξη και ανάπτυξη Εθνικής Υποδομής Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών.

· Ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενοποίηση συστημάτων αναφοράς και τελική επιλογή προτύπων διαλειτουργικότητας. 

Υποκατηγορία 2.2 : Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

Θα υπάρξει  δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών  Γ.Π.Σ και εξοπλισμού για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των φορέων, τα οποία θα προκύψουν από τα Επιχειρησιακά σχέδια που θα εκπονηθούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (π.χ. διαχείριση δικτύων μέσων μαζικής μεταφοράς, διαχείριση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, διαχείριση αποκομιδής απορριμμάτων, παρακολούθηση αλλαγής χρήσεων γης κ.ά.)

3. Δράσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα περιβάλλοντος

Οι δράσεις αυτής της κατηγορίας αναφέρονται στην ανάπτυξη εφαρμογών που προσανατολίζονται σε θέματα περιβάλλοντος, με στόχο την παρακολούθηση διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε επίπεδο χώρας. Οι εφαρμογές αυτές πρέπει να είναι συμβατές με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς απαιτήσεις.

· Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου - Δείκτες πραγματοποίησης εκροών-αποτελεσμάτων
· Δείκτες εκροών  

	
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΣΤΟΧΟΣ 2006

	Πλήθος καινοτόμων εφαρμογών που  θα αναπτυχθούν
	0
	20

	Πλήθος εφαρμογών Γ.Π.Σ που θα αναπτυχθούν
	0
	40

	Κόμβοι παροχής Γεωγραφικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο 
	0
	3

	Ανάπτυξη περιβαλλόντικών πληροφοριακών συστημάτων 
	0
	1


Γ.
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Διαχειριστική Αρχή προβαίνει στην ενημέρωση των προβλεπόμενων κατηγοριών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και τους πληροφορεί για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την φύση των δράσεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον  τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κ.Π.Σ. καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος, και τα κριτήρια ένταξης πράξεων του Μέτρου. Οι σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία δράσεων 1, μπορούν να εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε Περιφέρεια, ή για το σύνολο των Περιφερειών, ή για ομάδες Περιφερειών.

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 και αυτών του Ε.Π. ΚτΠ., αποτελεί βασική επιδίωξη της Διαχειριστικής Αρχής σε όλα τα στάδια εφαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόμενες προτάσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή, πρέπει να συνοδεύονται από πλήρως συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου του Γ’ Κ.Π.Σ., σύμφωνα με τα κωδικοποιημένα στοιχεία του Πυρήνα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΟΙΚΟ. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών διαδικασιών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» καθιστά απαραίτητη την ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Συμβάσεων, Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Δελτίων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. 
Οι προτάσεις και εντάξεις πράξεων στο Μέτρο θα γίνονται με βάση το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του φορέα πρότασης. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια και οι πιθανές τροποποιήσεις τους Δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. "ΚτΠ"

Η κατηγορία πράξης 3 θα εξειδικευτεί σε συνεργασία και συντονισμό με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Περιβάλλον».Oι 13 Περιφέρειες εκπονούν τα δικά τους Επιχειρησιακά Σχέδια για τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. ΚτΠ. Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην Περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης του Τομέα, και για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε όλη τη διαδικασία εφαρμογής ο περιφερειακός σχεδιασμός και τα επικαιροποιημένα Επιχειρησιακά Σχέδια των Περιφερειών στο πεδίο των δράσεων του Ε.Π. ΚτΠ.

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ορίζει εξωτερικό εμπειρογνώμονα για την αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου κάθε Περιφέρειας. Οι ανάδοχοι – μελετητές των  Επιχειρησιακών Σχεδίων έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν σε δημόσια διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων της κάθε Περιφέρειας το τελικό παραδοτέο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της. Οι παρατηρήσεις των κοινωνικών εταίρων της κάθε Περιφέρειας, που θα γίνουν είτε κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είτε μετά καθώς και τα συμπεράσματα του εξωτερικού εμπειρογνώμονα – αξιολογητή, θα πρέπει  να ενσωματωθούν στο τελικό παραδοτέο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της κάθε Περιφέρειας. Το τελικό αυτό παραδοτέο μετά από την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων, εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αποτελεί το έγκυρο Επιχειρησιακό Σχέδιο της κάθε Περιφέρειας. Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ορίζει εξωτερικό εμπειρογνώμονα για την ενοποίηση όλων των επιχειρησιακών σχεδίων των Περιφερειών σε ένα ενιαίο Επιχειρησιακό Σχέδιο προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις και τον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το τελικό αυτό ενοποιημένο παραδοτέο εγκρίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την Επιτροπή Παρακολούθησης και  αποτελεί το έγκυρο Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσεων ΚτΠ στις Περιφέρειες.

Η αξιολόγηση των πράξεων θα γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την ένταξη των πράξεων θα λαμβάνονται υπόψη και οι γνώμες των εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ, του Υπουργείου που έχει την ευθύνη συντονισμού για το διαρθρωτικό ταμείο που συνεισφέρει στο παρόν Μέτρο, και των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργείων ανάλογα με τη φύση και το είδος της πράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1γ του νόμου 2860 / 2000, για τις πράξεις  που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΣ.

Οι διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων είναι σε κάθε περίπτωση αυτές  τις οποίες ο τελικός δικαιούχος δύναται να ακολουθήσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το νομικό πλαίσιο που τον διέπει (διαγωνισμοί, αυτεπιστασία, κλπ.), με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εκ των υστέρων αξιολόγηση των έργων θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τον κανονισμό και τις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δυνατότητα από το Μέτρο, μπορεί να ανατίθεται από τη Διαχειριστική Αρχή η διαχείριση ομάδων δράσεων σε Ενδιάμεσους Φορείς, που επιλέγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ειδικούς όρους ή / και προϋποθέσεις που θα θέσει η Διαχειριστική Αρχή, καθώς και στην ΚτΠ  Α.Ε.

Για την Κατηγορία 1 «Δράσεις ανάπτυξης πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα» η χρηματοδότηση, όπου απαιτείται, θα γίνεται στη βάση  αξιολογικής και ανταγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή των δράσεων και των φορέων υλοποίησης. 

Για την εφαρμογή του μέτρου, το συντονισμό και την παρακολούθησή των δράσεων και την παροχή ενημέρωσης και βοήθειας προς τους τελικούς δικαιούχους των Περιφερειών είναι αναγκαία η κινητοποίηση τοπικών αναπτυξιακών φορέων (π.χ. Νομ. Αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων Κοινοτήτων, δημοτικές επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, Τοπικοί Σύλλογοι επιμελητήρια, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), εταιριών (τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, εκπαίδευσης, κ.λ.π.) και περιφερειακών ακαδημαϊκών, τεχνολογικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. 
Ειδικά για τις δράσεις από την υποκατηγορία 1.7 «Δράσεις Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα ισχύει για αυτές ο «Κανόνας de minimis».

Σχετικά με την υποκατηγορία 2.1 που αφορά στην "Δημιουργία ευρύτερης υποδομής σε ψηφιακά δεδομένα, για την υποστήριξη των εφαρμογών" συντάσσεται οριζόντια μελέτη με θέμα: "Διερεύνηση, αξιολόγηση και πρόταση έργων που θα ολοκληρώνουν τον τομέα της διαχείρισης ψηφιακών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων", ώστε να διασφαλιστεί η σωστή οργάνωση, ο συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η συνέργια των εμπλεκομένων φορέων. Παράλληλα έχει συγκροτηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης της Κοινωνίας της Πληροφορίας ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των βασικών φορέων παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης χωρικών δεδομένων της χώρας.

Η ομάδα εργασίας εξέτασε την υφιστάμενη κατάσταση στους φορείς σε ότι αφορά την ύπαρξη ψηφιακών και αναλογικών χωρικών δεδομένων, τις πολιτικές και τις υποστηρικτικές διαδικασίες ολοκλήρωσης των ψηφιακών δεδομένων, την ύπαρξη και το περιεχόμενο τρόπων διάθεσης των χωρικών δεδομένων σε φορείς και πολίτες και τις αρχικές προτάσεις των φορέων για την ολοκλήρωση, επέκταση και διάθεση των χωρικών δεδομένων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, και σε συνέπεια με τις κατευθύνσεις e-Government και e-Europe και της διεθνούς στόχευσης για συγκρότηση ESDI και GSDI, προτείνεται η υιοθέτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης σε 4 Επίπεδα:

Επίπεδο 1: Συλλογή και ολοκληρωμένη καταγραφή των υπαρχόντων χωρικών δεδομένων, επιλογή των Χωρικών Δεδομένων, που θα αποτελέσουν την βάση της Εθνικής Υποδομής, θέσπιση κανόνων και προτεραιοτήτων, διαμόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών Μεταδεδομένων, Συστημάτων, Διαδικασιών και Λειτουργιών, διαμόρφωση οντολογίας για κάθε διαφορετικό επίπεδο χωρικών δεδομένων με στόχο την Εθνική Υποδομή Ψηφιακών Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Ελλάδα.

Επίπεδο 2: Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή του συνόλου η μέρους των διαθέσιμων χωρικών δεδομένων, καθώς και διαμόρφωση συστήματος Μεταδεδομένων για όλες τις μορφές δεδομένων.

Επίπεδο 3: Δημιουργία κόμβων στο διαδίκτυο, από τον κάθε φορέα, για πληροφόρηση και ψηφιακή διάθεση των δεδομένων στους πολίτες.

Επίπεδο 4: Δημιουργία νέων ψηφιακών δεδομένων από τους συμμετέχοντες φορείς για κάλυψη εύρους δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. 

Στην υποκατηγορία 2.1 θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις, των οποίων οι δράσεις περιγράφονται στα Επίπεδα 2, 3 και 4, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί από τον φορέα, όλες οι ενέργειες του Επιπέδου 1. Για την αποδοχή των υποβαλλομένων προτάσεων, είναι απαραίτητη η κάλυψη δράσεων τουλάχιστον μέχρι και το Επίπεδο 3.

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ‘ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.’ όπως αυτές προβλέπονται στο Ν. 2860/2000 για τη Διαχείριση του Γ΄ Κ.Π.Σ., μπορεί να γίνεται χρήση των υπηρεσιών της για την υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων του Μέτρου. Επίσης θα αξιοποιηθούν και οι υπηρεσίες του «Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ».
Δ. 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Για την κατηγορία πράξεων 1 οι Τελικοί Δικαιούχοι είναι αυτοί που καθορίζονται ανά υποκατηγορία πράξης στα Επιχειρησιακά Σχέδια της κάθε Περιφέρειας. 
Για την υποκατηγορία 1.1  Τελικοί δικαιούχοι είναι επιπλέον το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σχολικές Επιτροπές, ΑΕΙ και ΤΕΙ, ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ).

Για την υποκατηγορία 1.2  Τελικοί δικαιούχοι για όλες τις Περιφέρειες είναι επιπλέον οι: Δημόσιοι φορείς και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς, Ερευνητικά Τεχνολογικά Ινστιτούτα, Φορείς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολιτιστικοί φορείς, οργανισμοί (ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ) εποπτευόμενοι από Υπουργεία και η Βουλή των Ελλήνων. 
Για την υποκατηγορία 1.3  Τελικοί δικαιούχοι είναι επιπλέον τα Υπουργεία, το ΥΠΕΣΔΔΑ και οι εποπτευόμενοι φορείς του, καθώς και η Βουλή των Ελλήνων.
Για την υποκατηγορία 1.4  Τελικοί δικαιούχοι για όλες τις Περιφέρειες είναι επιπλέον οι: Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, τα ΠΕΣΥΠ, τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, άλλοι μη κερδοσκοπικοί φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
Για τις υποκατηγορίες 1.5 και 1.6 Τελικοί δικαιούχοι είναι επιπλέον οι Γ.Γ. Περιφερειών και οι ΟΤΑ Α και Β Βαθμού.
Για την υποκατηγορία 2.1  οι Τελικοί Δικαιούχοι είναι  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενος φορέας του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή εποπτευόμενος φορέας του, το Υπουργείο Γεωργίας ή εποπτευόμενος φορέας του.

Για την υποκατηγορία 2.2 οι Τελικοί Δικαιούχοι είναι τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, και αυτοί που καθορίζονται στην αντίστοιχη υποκατηγορία πράξης στα Επιχειρησιακά Σχέδια της κάθε Περιφέρειας. 

Για την κατηγορία πράξεων 3 οι Τελικοί Δικαιούχοι είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και οι εποπτευόμενοι φορείς του. 

Για όλες τις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου τελικός δικαιούχος μπορεί να είναι η ΚτΠ  Α.Ε. και Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης.

Όπως διαμορφώθηκε με την υπ’αριθμ. 3344/30-12-2008 Απόφαση τροποποίησης Σ.Π.                                         1
1
	
3
 3



